АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЧЕНОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.02.2026г.                                                                                               № 68

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование

комфортной городской среды на территории Сеченовского    муниципального округа Нижегородской области, утвержденную постановлением администрации Сеченовского муниципального округа от 11.01.2023 года № 11

В  целях  актуализации  мероприятий,  направленных  на формирование современной городской среды на территории Сеченовского муниципального округа, руководствуясь  постановлением Администрации Сеченовского муниципального округа от 21.11.2022г. № 42 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Сеченовском муниципальном округе» Решение Совета депутатов Сеченовского муниципального округа от 26.12.2025года № 66 «О бюджете Сеченовского муниципального округа на 2026 и на плановый период 2027-2028 годов» Администрация Сеченовского муниципального округа постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории Сеченовского муниципального округа Нижегородской области на 2023-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Сеченовского муниципального округа от 11.01.2023 года № 11(с  изменениями от  16.05.2023г. № 491, 05.09.2023г. №873, 27.12.2023г. №1280, 05.03.2024г. №190, 01.08.2024г. №612, 27.12.2024г. №1075, 23.01.2025г. №42, 21.02.2025г. №119, 31.07.2025г. №546, 04.12.2025г. №883)  следующие изменения:

1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы» позиции «Подпрограммы программы», «Объемы и источники финансирования Программы», «Основные целевые показатели Программы»  и «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:

| Подпрограммы программы | Подпрограмма 1. Благоустройство муниципальных дворовых территорий Подпрограмма 2. Формирование комфортной городской среды на территории Сеченовского муниципального округа Нижегородской области Подпрограмма 3. Содержание объектов благоустройства и общественных территорий Подпрограмма 4. Обустройство общественных пространств на территории Нижегородской области |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования Программы | Всего за период реализации муниципальной программы – 52783,33тыс. руб., в том числе: 1.Проведение ремонта дворовых территорий – 6673,9 тыс.рублей За счет средств федерального бюджета –0 тыс. рублей. За счет средств областного бюджета – 6157,8 тыс. рублей За счет средств местного бюджета –516,1 тыс. рублей 2. Формирование комфортной городской среды на территории Сеченовского муниципального округа Нижегородской области –23709,8тыс.рублей За счет средств федерального бюджета –20000,0 тыс. рублей. За счет средств областного бюджета – 1280,1 тыс. рублей За счет средств местного бюджета – 2429,1 тыс. рублей 3.Содержание объектов благоустройства и общественных территорий – 17431,75 тыс.рублей За счет средств федерального бюджета –0 тыс. рублей. За счет средств областного бюджета – 0 тыс. рублей За счет средств местного бюджета – 17431,75 тыс тыс. рублей 4. Обустройство общественных пространств на территории Нижегородской области– 4967,88 тыс.рублей За счет средств федерального бюджета –0 тыс. рублей. За счет средств областного бюджета – 4918,2 тыс. рублей За счет средств местного бюджета – 49,68 тыс тыс. рублей |
| Основные целевые показатели Программы | -доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, расположенных в поселениях – 71,43%. - доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества территорий общего пользования, расположенных в поселениях – 85,7 %. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - количество благоустроенных дворовых территорий (за 2025-2028 годы) – 18 ед. - количество дворовых территорий, на которых проведен ремонт (за 2025-2030 годы) –6 д. - количество благоустроенных территорий общего пользования (за 2025-2030 годы) – 5 ед. -Количество обустроенных общественных пространств – 3 ед. |

1.2.  В разделе 2 «Текстовая часть  муниципальной программы»:

-Приложении №1 к программе изложить в следующей редакции:

С В Е Д Е Н И Я о показателях (индикаторах) программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Значения целевого индикатора/ непосредственного показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  |  |
| Формирование комфортной городской среды на территории Сеченовского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 30,3 |  | 33,3 |  | 37,5 |  | 100 |  |  |
| Непосредственные результаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед | 6 |  | 4 |  | 3 |  | 5 |  |  |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных пространств» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества территорий общего пользования | % | 20,0 |  | 25,0 |  | 33,3 |  | 100 |  |  |
| Непосредственные результаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество благоустроенных территорий общего пользования | ед. | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  |
| 2.2 | Доля обустроенных общественных пространств | % | 0 |  | 33,3 |  | 50,0 |  |  | 100 |  |
| Непосредственные результаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Количество обустроенных общественных пространств | ед. |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |

- Приложение № 2к Программе изложить в следующей редакции

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий программы

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат | Связь с показателями Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| Подпрограмма 1. Проведение ремонта дворовых территорий | Администрация Сеченовского муниципального округа Нижегородской области (УКС, ЖКХ, жилищной политики и жилищного фонда | 2025 год | 2028 год | Выполнение работ ремонту дворовых территорий | - количество отремонтированных дворовых территорий - площадь благоустроенных дворовых территорий |
| Подпрограмма 2 Формирование комфортной городской среды на территории Сеченовского муниципального округа Нижегородской области | Администрация Сеченовского муниципального округа Нижегородской области (УКС, ЖКХ, жилищной политики и жилищного фонда | 2025 год | 2028 год | Выполнение работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования и мест массового отдыха населения 1Благоустройство сквера памяти участникам СВО в с.Сеченово 2.Благоустройство общественного пространства стадион Урожай в с. Сеченово 3.Благоустройство парка Победы Благоустройство общественного пространства по ул. 70 лет Октября 4.Благоустройство парка Филатова в с.Сеченово | - количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования и мест массового отдыха населения; - площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования и мест массового отдыха населения |
| Подпрограмма 3. Содержание объектов благоустройстваи общественных территорий Сеченовского муниципального округа | Администрация Сеченовского муниципального округа Нижегородской области (УКС, ЖКХ, жилищной политики и жилищного фонда | 2025 год | 2028 год | Выполнение работ по содержанию объектов благоустройства и общественных территорий |  |
| Подпрограмма 4. Обустройство общественных пространств на территории Нижегородской области | Администрация Сеченовского муниципального округа Нижегородской области (УКС, ЖКХ, жилищной политики и жилищного фонда | 2026 год | 2028 год | Замена парковых светильников ул.Советская, стадион «Урожай», парк Филатова |  |

- Приложение № 4к Программе изложить в следующей редакции

Адресный перечень

общественных пространств, подлежащих благоустройству

| № п/п | Общественное пространство, адрес |
| --- | --- |
| 2025 год |  |
| 1 | Благоустройство сквера памяти участникам СВО в с.Сеченово |
| 2 | Благоустройство общественного пространства с.Кочетовка, ул.Колхозная- ул.Большая Сеченовского МО |
| 3 | Благоустройство общественного пространства с.Васильевка, ул.Колхозная- ул.Большая Сеченовского МО |
|  | 2026 год |
| 1 | Благоустройство общественного пространства стадион Урожай в с. Сеченово |
|  | 2027 год |
| 1 | Благоустройство парка Победы в с.Сеченово – IIэтап Благоустройство общественного пространства по ул. 70 лет Октября |
| 2028 год |  |
| 1 | Благоустройство парка Филатова в с.Сеченово |

Адресный перечень

общественных пространств, подлежащих обустройству

| № п/п | Общественное пространство, адрес |
| --- | --- |
|  | 2026 год |
| 1 | Обустройство общественных пространств ул.Советская, стадион «Урожай», парк Филатова (замена парковых светильников) |

- Приложение № 5

Сроки реализации мероприятий Программы

| Наименование контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Контрольное событие № 1 | Благоустройство дворовых территорий | Администрация Сеченовского муниципального округа Нижегородской области (УКС, ЖКХ, жилищной политики и жилищного фонда | 31.12.2026 | V | V |
| Контрольное событие № 2 | Формирование комфортной городской среды на территории Сеченовского муниципального округа Нижегородской области | Администрация Сеченовского муниципального округа Нижегородской области (УКС, ЖКХ, жилищной политики и жилищного фонда | 31.12.2026 | V | V |
| Контрольное событие № 3 | Содержание объектов благоустройства и общественных территорий Сеченовского муниципального округа | Администрация Сеченовского муниципального округа Нижегородской области (УКС, ЖКХ, жилищной политики и жилищного фонда) |  | V | V |
| Контрольное событие № 4 | Обустройство общественных пространств на территории Нижегородской области | Администрация Сеченовского муниципального округа Нижегородской области (УКС, ЖКХ, жилищной политики и жилищного фонда) | 31.12.2026 | V | V |

2. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Сеченовского муниципального округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МСУ

Сеченовского муниципального округа                                       Е.Г.Наборнов