Отчет   о   проделанной   работе  управления

капитального строительства   за 2025  год.

Подходит к завершению 2025 год. Управлением капитального  строительства  в  уходящем  году  проведен следующий  объем  работ  по  строительству  и  капитальному ремонту объектов  на  территории  Сеченовского муниципального  округа  по   федеральным   и  областным  программам:

В рамках краткосрочного плана  реализации  региональной  программы капитального ремонта  общего  имущества  в многоквартирных домах, расположенных  на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов Сеченовского муниципального округа, выполнен капитальный ремонт  многоквартирных  домов,  расположенных по адресу: с. Сеченово, ул. Советская д.31 (ремонт крыши).

В рамках Поручения Президента Российской Федерации №Пр-753 от 02.05.2021 по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации на территории Сеченовского муниципального округа подано заявок на догазификацию 3, в том числе газифицированных 8 домовладение.

В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной   городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» выполнено благоустройство Сквера памяти участника СВО в с. Сеченово.    В рамках реализации проекта были выполнены следующие работы: установлен монумент участникам СВО, замена тротуарной плитки и установка бордюрного камня, устройство освещения с использованием опор торшерного типа вдоль пешеходных дорожек, ремонт подъезда из асфальтобетона, установка лавочек и урн, установка забора, озеленение. Общая стоимость проекта 7059,098 тыс. руб., в т.ч. средства федеральные – 5000,00 тыс. руб., областные средства – 208,333 тыс. руб., местный бюджет – 1850,765 тыс. руб.

За счет средств местного бюджета проведены работы -Благоустройство сквера по ул. 70 лет Октября с. Сеченово на сумму 599,190 тыс. руб.

Также в парке Победы с. Сеченово установлен памятник воинам-интернационалистам на сумму 386,378 тыс. руб.

В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», принятой Постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 года №696

По направлению Благоустройство реализованы 3 проекта на общую стоимость   5079,043 тыс. руб.

- Устройство тротуара в с. Сеченово ул. Кооперативная от дома №80 до дома №108 Сеченовского муниципального округа Нижегородской области. Стоимость 1997,462 тыс. руб., в т.ч.  федеральный бюджет -1 116,472 тыс. руб, областной бюджет- 46,52 тыс. руб., местный бюджет -575,67 тыс. руб., внебюджетные средства- 258,791 тыс. руб.

-  Устройство тротуара в с. Сеченово ул. 70 лет Октября   от дома №1 до пер. Крылова Сеченовского муниципального округа Нижегородской области. Стоимость 1152,400 тыс. руб., в т.ч.  федеральный бюджет- 595,651 тыс. руб., областной бюджет – 24,819 тыс. руб., местный бюджет- 391,46 тыс. руб., внебюджетные средства -140,470 тыс. руб.

- Благоустройство зоны отдыха в с.Рогожка ул. Школьная Сеченовского муниципального округа Нижегородской области. Стоимость 1929,181 тыс. руб., в т.ч.  федеральный бюджет- 1 111,209 тыс. руб., областной бюджет – 46,3 тыс. руб., местный бюджет- 572,967 тыс. руб., внебюджетные средства -198,705 тыс. руб

Кроме того, в рамках данной программы проведена работа по подготовке и направлению   заявок   в министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области на 2026 год по следующим направлениям:

-по направлению «Строительство жилья, предоставляемого  гражданам РФ, проживающим на сельских  территориях, по договору найма жилого помещения».

- по направлению «Благоустройство сельских территорий»

1.	Замена парковых светильников в с. Сеченово по ул. Советская, парк Филатова, стадион «Урожай» Сеченовского муниципального округа Нижегородской области    4621,498 тыс. руб.

2.	Обустройство детско-спортивной площадки в с. Сеченово, ул. 70 лет Октября   Сеченовского муниципального округа Нижегородской 3361,528 тыс. руб.

3.	Ремонт улично-дорожной сети по пл.Советская от дома №1 до дома №10 с. Сеченово Сеченовского муниципального округа Нижегородской области 3533,085 тыс. руб

4.	Ремонт улично-дорожной сети по пл.Советская от дома №2 до дома №5 с. Сеченово Сеченовского муниципального округа Нижегородской области 3287,401 тыс. руб.

Введется прием заявлений и документов граждан по направлению «Строительство жилья, предоставляемого гражданам РФ, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения».

В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной   городской среды», национального проекта «Жилье и городская среда» осуществляемого по инициативе и финансовой поддержке Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В рамках проекта выполнено благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов с. Сеченово ул. Советская д.31,35,39,41,43, 45 на общую сумму 2579,875 тыс. руб., в т.ч. областного бюджета-2063,9 тыс. руб., средства местного бюджета-515,975 тыс. руб.

В рамках проекта инициативного бюджетирования «ВАМ РЕШАТЬ» в 2025 году в соответствии с поданными заявками выполнено 8 мероприятий на общую сумму18 706,981 тыс.  рублей:

1. Ремонт автомобильной дороги подъезд к кладбищу в          с. Мяндровка Сеченовского муниципального округа Нижегородской области, стоимостью   750,947 тыс. руб.

2. Благоустройство общественного пространства в с. Васильевка ул. Молодежная Сеченовского муниципального округа Нижегородской области, стоимость 4 985,201 тыс. руб.

3. Ремонт автомобильной дороги подъезд к кладбищу в          с. Скрипино Сеченовского муниципального округа Нижегородской области, стоимость 1 616,704 тыс. руб.

4. Благоустройство общественного пространства в с. Кочетовка ул. Колхозная – ул. Большая Сеченовского муниципального округа Нижегородской области, стоимость 1 925,737 тыс. руб.

5. Ремонт автомобильного моста на автомобильной дороге общего пользования местного значения по ул. Школьная в с. Мурзицы Сеченовского муниципального округа Нижегородской области, стоимость 1 046,459 тыс. руб.

6. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Степановка в с. Мамлейка Сеченовского муниципального округа Нижегородской области, стоимость 3 910,968 тыс. руб.

7. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер. Филатова – ул. Филатова в с. Сеченово Сеченовского муниципального округа Нижегородской области, стоимость 1 624,286 тыс. руб.

8. Обустройство детской игровой площадки в пос. Теплостанского совхоза, ул. Центральная Сеченовского муниципального округа Нижегородской области, стоимость 1 846,679 тыс. руб.

В текущем году выполнены работы по подготовке основания для установки быстровозводимых конструкций ФП с. Левашовка и ФАП с. Мурзицы (выполнен фундамент, благоустройство и инженерные сети) Стоимость работ  по подготовке территории  ФП с. Левашовка -2 122,435 тыс. руб, в т.ч. областной  бюджет -2 101,211 тыс. руб., местный бюджет- 21,224 тыс.руб.; ФАП с. Мурзицы- 1 991,592 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 1 971,676 тыс. руб, местный бюджет -19,916 тыс. руб.

В рамках благоустройства памятных мест:

-Ремонт памятника «Погибшим воинам в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. г.» в с. Рогожка Сеченовского муниципального округа Нижегородской области на сумму 1 143,209 тыс. руб.

- Ремонт памятника «Погибшим воинам в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. г.» в д. Шуваловка Сеченовского муниципального округа Нижегородской области на сумму 1 082,777 тыс. руб.

- Ремонт памятника «Погибшим воинам в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» в с.Шемарино Сеченовского муниципального округа Нижегородской области на сумму 885,976 тыс. руб.

Большое внимание уделяется ремонту объектов образования и культуры.

В рамках Адресной инвестиционной программы Нижегородской области выполнен ремонт объекта: Капитальный ремонт здания школы для размещения детского лагеря  по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район,  с. Васильевка, ул.  Молодежная д.24. Общая сумма контракта 93 351,098 тыс. руб., в т.ч. средства областного бюджета -74 680,878 тыс. руб, местный бюджет- 18 670,220 тыс. руб.

-Устройство кругового проезда вокруг здания муниципального учреждения дополнительного образования "Детский оздоровительно-образовательный центр "Теплый Стан" в с. Васильевка, ул. Молодежная, д 24 Сеченовского муниципального округа Нижегородской области на сумму 2 394,499 тыс. руб.

Капитальный ремонт внутренних помещений филиала МБОУ «Сеченовская средняя школа»- МБОУ «Рогоженская основная школа» в ходе ремонта выполнен ремонт стен, потолков, потолков, дверей. Стоимость работ 8 544,955 тыс. руб.

Капитальный ремонт крыши филиала МБОУ «Сеченовская средняя школа»- МБОУ «Рогоженская основная школа», стоимость 2 132,223 тыс. руб.

Капитальный ремонт внутренних помещений в здании МБДОУ Теплостанский детский сад, стоимостью 5 157,530 тыс. руб.

Капитальный ремонт кровли в здании МБДОУ Теплостанский детский сад, стоимость работ 2 132 ,223 тыс. руб.

Наружное освещение территории МБОУ «Сеченовская средняя школа», стоимость работ  2 282,100 тыс. руб.

Капитальный ремонт крыши здания МБОУ «Теплостанская основная школа» стоимость работ 2 444,292 тыс. руб.

За счет средств местного бюджета выполнен ремонт электрики и АПС в МБДОУ Теплостанский детский сад и МБОУ Рогоженская основная школа.

Монтаж точки оповещения п. Теплостанского совхоза ул. Школьная д. 18в, Сеченовский МО Нижегородской области стоимость работ 1 198,335 тыс. руб.

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Сеченовского муниципального округа выполняется в основном за счет участия граждан в различных  жилищных программах, действующих на территории района:

В рамках реализации мероприятий региональной адресной программы «Переселение граждан на территории Нижегородской области в период с 2024 по 2028 год из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017г. до 1 января 2022 г.», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от  4 июля 2024 г. № 399., в  2025 году расселены 2 многоквартирных дома, расположенных в пос. Теплостанского совхоза Сеченовского района. Приобретено 11 блокированных домов, за 1 жилое помещение произведена выплата возмещения в размере 600 тыс. руб. . Всего переселено из аварийного фонда 25 чел, расселено всего 12 жилых помещений. На реализацию программы выделены средства областного и местного бюджетов. Общая стоимость жилых помещений  43 735 967,79 руб., в т.ч  средства фонда развития территорий 13 341 143,70 руб., областной бюджет –  29 263 306,66 руб., местный бюджет – 1 131 517,43 руб.

Подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан установленных законодательством  Нижегородской области» государственной программы «Развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Нижегородской области»: приобретено в муниципальную собственность 4 блокированных домов в с.Сеченово  для детей-сирот  за счет средств областного бюджета на  общую сумму 12 840,00 тыс. руб. Все жилые помещения приобретены в новостройке с. Сеченово ул. Адмирала Сучкова. Жилые помещения предоставлены  детям-сиротам  по договорам найма.

По детям-сиротам, жилые помещения которым предоставлялись в 2020 году (2 жилых помещения), на все помещения   заключены договоры социального найма.

В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Нижегородской  области  от  23.03.2007 года  №86  «Об  утверждении  порядка  предоставления  материальной  помощи  гражданам,  находящимся  в  трудной  жизненной  ситуации, в виде денежных  средств» оказывалась материальная помощь гражданам  на ремонт жилых помещений:

-  гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации (многодетные семьи)– 2 семьи.;

Материальная помощь оказывалась из средств областного  и местного  бюджета. Таким образом, всего на реализацию мероприятий по ремонту жилых помещений граждан было привлечено средств областного бюджета на сумму 560,992 тыс. руб., местный бюджет- 99 тыс. руб.  Средства гражданам выделялись на восстановление дома после пожара и на строительство пристроя.

В рамках реализации мероприятий по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных округов Нижегородской области на ремонт и строительство автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Сеченовского муниципального округа  за счет дорожного фонда,  выполнены мероприятия на общую сумму 11 031,88 тыс. рублей  и ремонт  2245  м.п. автомобильных дорог по следующим объектам,  в том числе:

- Ремонт  участков автомобильной дороги общего пользования местного значения с. Сеченово, ул. Набережная км  0+000 - км 0+472 1-й участок, км 0+667 - км 1+041 2-й участок, км 0+000 - км 0+022 3-й участок Сеченовского муниципального округа Нижегородской области Стоимость работ 3 516,461 тыс. руб., в т.ч. средства областного бюджета 3 025,975  тыс. руб., местный бюджет- 490,486  тыс. руб.

- Ремонт  автомобильной дороги общего пользования местного значения с. Сеченово, съезд с автодороги "Пильна - Сеченово" до пересечения с ул. Полевая км  0+000 - км 0+075 1-й участок, км 0+075 - км 0+285 2-й участок, км 0+285 - км 0+600 3-й участок Сеченовского муниципального округа Нижегородской области.   Стоимость работ 4 309,435 тыс. руб.   в т.ч. средства областного бюджета 3 708,343 тыс. руб., местный бюджет- 601,092 тыс. руб.

- Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с. Сеченово, ул. Молодежная км 0+000 - км 0+777 Сеченовского муниципального округа Нижегородской области. Стоимость работ 3 205,984 тыс. руб.,   в т.ч. средства областного бюджета 2027,882 тыс. руб., местный бюджет- 1 178,102  тыс. руб.

За счет средств местного бюджета выполнен ремонт дорог общей протяженностью   м :

-Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения  по ул. Первомайская  с. Алферьево   на сумму 1970,658 тыс. руб., протяженность 435 м. (асфальт)

-Ремонт автомобильной дороги п. Теплостанского сов. ул. Школьная на сумму 369,947 тыс. руб., протяженность 120 м. (щебень)

-Ремонт автодороги п. Теплостанского совхоза ул. Полевая на сумму 251,610 тыс. руб., протяженность 70 м. (щебень)

-Ямочный ремонт дорог с. Сеченово на сумму 885,148 тыс. руб.

-Ямочный ремонт дорог на сумму 197,279 тыс. руб.

-Ремонт дороги к домам п. Теплостанского сов. ул. Центральная на сумму 152,931 тыс. руб.

-Ремонт автомобильной дороги с. Ясное ул. 1 Мая на сумму 834,605 тыс. руб. протяженность 203м. , щебень,

-Ремонт автомобильной дороги  с. Васильевка к пожарной части на сумму 491,243 тыс. руб

- Ремонт автомобильной дороги д. Обуховка на сумму 132,752 тыс. руб.

-Ремонт автомобильной дороги д. Баженовка ул. Зеленая на сумму 694,944 тыс. руб., протяженность 200 м. (щебень),

-Ремонт автомобильной дороги с. Красный Остров ул. Луговая на сумму 453,904 тыс. руб.,   протяженность 160 м (щебень),

-Ремонт дороги с. Мамлейка ул. Выездная на сумму 1 629,18 тыс. руб. , протяженность 404 м (асфальт),

- Ремонт  автомобильной дороги с. Мурзицы ул. Большая Линия  на сумму 1 713,025  тыс. руб. , протяженность 363 м. (асфальт),

- Ремонт автомобильной дороги с. Ясное ул. Заречная на сумму 1029,679 тыс. руб., протяженность 400 м. (щебень),

- Ремонт подъезда к кладбищу с. Сеченово на сумму 1024,227 тыс. руб., площадь 814,5 м2, (асфальт)

-Устройство стоянки у ГБУ «Сеченовская ЦРБ» на сумму 917,618 тыс. руб, площадь 544 м2 (асфальт)

-Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Степановка в с. Мамлейка Сеченовского муниципального округа Нижегородской области, стоимость 3 910,968 тыс. руб., протяженность

За счет средств гранта, полученного за первое место в смотре-конкурсе «Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности» выполнено:

- Уличное освещение с. Сеченово, от дома № 47 на ул. Советская до дома № 1а ул. Крылова на сумму 1182,0 тыс. руб.

За счет средств местного бюджета выполнено:

- Устройство тротуара с. Сеченово ул. Школьная на сумму 1 872,334 тыс. руб

-Устройство металлического пешеходного ограждения на сумму 227,603 тыс. руб.

- Устройство тротуара с. Сеченово ул. Комсомольская на сумму 567,099 тыс. руб

-Замена водопропускной трубы на автомобильной дороге по ул. Больничная с. Сеченово на сумму 532,929 тыс. руб.

-Замена водопропускной трубы на автомобильной дороге в с. Алферьево на сумму 281,938 тыс. руб.

- Ремонт асфальтного покрытия у здания финансового управления на сумму   351,417 тыс. руб.

- Ремонт скейт площадки на стадионе Урожай на сумму 144,398 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды в Сеченовском районе» выполнены работы по приобретению и созданию (обустройству) мест (площадок) накопления ТКО.  Приобретено 10 контейнерных площадок Стоимость составила 800,00  тыс. руб.

В течение 2025 года продолжалась работа по внесению сведений границ населенных пунктов, а также границ территориальных зон на территории сельских поселений Сеченовского муниципального района Нижегородской области в государственный кадастр недвижимости.

В смотре-конкурсе «Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности» Сеченовский муниципальный округ занял III место.

Ведется работа по внесению данных в различные информационные системы (АИС «Учет детей сирот, подлежащих обеспечению жильем»,  ГИС ЖКХ, ФГИС ТП, ИСО ГД   и др.)

В течение 2025 года проводился ряд мероприятий по благоустройству территорий, зданий и сооружений в Сеченовском муниципальном округе. Согласно постановлению Администрации Сеченовского муниципального округа №289 от 04.04.2024 г. был проведен месячник по благоустройству и санитарной очистке территории Сеченовского муниципального округа. В период месячника выполнялись работы по вывозу различного мусора (вывезено 3000 м3), посадке деревьев и кустарников (60 шт.), покраске  и ремонту спортивных (4 шт.) и детских площадок (10 шт.) на территории района, спилу сухих деревьев и кустарников и другие виды работ.

В летний период, по мере необходимости, проводились субботники по скашиванию и санитарной очистке территорий общего пользования, с привлечением работников Администрации округа, территориальных отделов, РУО, финансового управления, Сеченовского  филиала  АО «НОКК», агротехникума  и др. организаций.

На  2026 год  планируются   мероприятия:

- Капитальный ремонт МБДОУ детский сад "Солнышко";

-Капитальный ремонт внутренних помещений МБОУ Мурзицкая средняя школа;

- Реализация проектов в рамках Вам решать;

-Выполнение работ  объект: Рекультивация несанкционированной свалки ТБО с. Сеченово;

- Приобретение жилья для детей-сирот;

- Участие в ГП «Комплексное развитие сельских территорий» по направлению «Благоустройство  сельских территорий» Обустройство детско-спортивной площадки в с. Сеченово, ул. 70 лет Октября   Сеченовского муниципального округа Нижегородской ;Ремонт улично-дорожной сети по пл.Советская от дома №1 до дома №10 с. Сеченово Сеченовского муниципального округа Нижегородской области ;Ремонт улично-дорожной сети по пл.Советская от дома №2 до дома №5 с. Сеченово Сеченовского муниципального округа Нижегородской области;

- Участие в ГП «Комплексное развитие сельских территорий» Строительство жилья, предоставляемого  гражданам РФ, проживающим на сельских  территориях, по договору найма жилого помещения.

- Участие в нацпроекте «Формирование комфортной   городской среды», проведение работ по благоустройству стадиона Урожай с. Сеченово, дворовые территории;

- Обустройство контейнерных площадок;

Начальник  УКС                                                                                                   Крупнов Д.А.