АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЧЕНОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.04.2026г.                                                                                                    № 211

О проведении мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территории Сеченовского муниципального округа Нижегородской области

В целях повышения уровня благоустройства и санитарного состояния территорий Сеченовского муниципального округа Нижегородской области с учётом погодных условий весны 2026 года, Администрация Сеченовского муниципального округа Нижегородской области постановляет:

- Объявить в период с 1 апреля по 15 мая текущего года на территории Сеченовского муниципального округа Нижегородской области мероприятия по благоустройству и санитарной очистке территории округа.

- Рекомендовать начальникам территориальных отделов Сеченовского муниципального округа Нижегородской области в рамках своей компетенции:

2.1. Организовать проведение мероприятий по благоустройству и санитарной очистке соответствующих территорий Сеченовского муниципального округа Нижегородской области.

2.2. Работы по благоустройству и санитарной очистке территорий провести согласно поадресному плану с определением ответственных исполнителей и конкретных объектов на территориях Сеченовского муниципального округа Нижегородской области.

2.3. При проведении мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территорий, обратить особое внимание на места отдыха, объекты образования и здравоохранения, памятники и мемориалы, места захоронений, содержание территорий сельскохозяйственных организаций, частных домовладений.

2.4. Привлечь к проведению мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территорий организации всех форм собственности, в том числе учебные заведения и население по месту жительства.

2.5.Осуществлять контроль уполномоченными органами за проведением мероприятий по благоустройству и санитарной очистке на закрепленных территориях.

2.6.Провести агитационную и разъяснительную работу среди населения и организаций всех форм собственности с помощью редакции газеты «Борьба», депутатов всех уровней, активистов и старост сёл по проведению мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территорий Сеченовского муниципального округа Нижегородской области.

2.7. При проведении мероприятий, руководствоваться Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории Сеченовского муниципального округа Нижегородской области и Законом №144 от 26.08.2010г. «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Нижегородской области».

3. Рекомендовать начальникам территориальных отделов Администрации Сеченовского муниципального округа, МАУ «ЖКХ Сеченовское» представить в управление капитального строительства, ЖКХ, жилищной политики и жилищного фонда Администрации Сеченовского муниципального округа Нижегородской области в срок до 1 апреля 2026 года информацию о планируемом объеме работ по мероприятиям по благоустройству и санитарной очистке территорий согласно приложению, а также представлять ежедекадно (в срок до 15 апреля, 15 мая 2026 года) информацию о выполненных мероприятиях по благоустройству и санитарной очистке территорий по форме согласно приложению.

4. Управлению капитального строительства, ЖКХ, жилищной политики и жилищного фонда Администрации Сеченовского муниципального района Нижегородской области обеспечить контроль над ходом проведения мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территории Сеченовского муниципального округа Нижегородской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы МСУ

Сеченовского муниципального округа                                                           Д.А.Крупнов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации

Сеченовского муниципального округа

Нижегородской области

От 02.04.2026г. № 211

ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении мероприятий  по благоустройству и санитарной очистке территории Сеченовского муниципального округа Нижегородской области.

| N п/п | Мероприятия | Ед. изм. | Планируемый объем работ по благоустройству и очистке территории в текущем году | Выполненный объем работ |  |  | % выполнения (гр.7/4 x 100) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с 05 апреля по 15 апреля | с 16 апреля по 15 мая | Всего за период месячника |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Вывезено мусора, в том числе: | м3 | 2900 |  |  |  |  |
|  | вывезено мусора с кладбищ и мемориалов | м3 | 580 |  |  |  |  |
| 2 | Отремонтировано асфальтобетонного покрытия (ямочный ремонт) | м2 | 213 |  |  |  |  |
| 3 | Отремонтировано тротуаров | м2 | - |  |  |  |  |
| 4 | Отремонтировано детских площадок | ед. | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Отремонтировано спортивных площадок | ед. | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Пункт исключен распоряжением Правительства области от 28.05.2019 №485-р |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Спилено аварийных и сухих деревьев | ед. | 23 |  |  |  |  |
| 8 | Отремонтировано контейнерных площадок | ед. | 5 |  |  |  |  |
| 9 | Оборудовано вновь контейнерных площадок | ед. | - |  |  |  |  |
| 10 | Установлено контейнеров | ед. | - |  |  |  |  |
| 11 | Заменено контейнеров | ед. | 3 |  |  |  |  |
| 12 | Установлено урн | ед. | 2 |  |  |  |  |
| 13 | Посажено деревьев | ед. | 60 |  |  |  |  |
| 14 | Очищено газонов от мусора | м2 | 4500 |  |  |  |  |
| 15 | Отремонтировано (восстановлено) памятников и мемориалов | ед. | 41 |  |  |  |  |
| 16 | Количество человек, принимавших участие в месячнике по благоустройству (стр. 17 + стр. 18), в том числе: | чел. | 1136 |  |  |  |  |
| 17 | Количество работников сферы ЖКХ | чел. | 36 |  |  |  |  |
| 18 | Количество привлеченного населения, в том числе рабочих, служащих, студентов, учащихся | чел. | 1100 |  |  |  |  |
| 19 | Количество техники, задействованной в месячнике по благоустройству (стр. 20 + стр. 21), в том числе: | ед. | 38 |  |  |  |  |
| 20 | Количество техники, имеющейся в фактическом наличии у служб ЖКХ | ед. | 6 |  |  |  |  |
| 21 | Количество привлеченной техники | ед. | 32 |  |  |  |  |

Должность Заместитель главы Администрации-

начальник УКС, ЖКХ, жилищной политики и

жилищного фонда                                                        ____________          __Д.А. Крупнов___

Подпись                           Ф.И.О.

Телефон _8(83193)5-13-76, 8(83193)5-18-83

"_03"__апреля__ 2026 г.