| ## КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ | ## КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ |
| --- | --- |
| СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА | ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА |
| НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ. | НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ. |

Нижегородская область, с. Сеченово, пл. Советская, д.2    607580,  тел. 8(83193) 5-16-30,

электронная почта E-mail: ksk.sech@mail.ru

Отчет о результатах контрольного мероприятия

«Проверка законности и эффективности использования предоставленной из областного бюджета в 2024 году и истекшем периоде 2025 года межбюджетной субсидии на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!».

На основании Закона Нижегородской области от 8 октября 2010 года № 156-З «О контрольно-счетной палате Нижегородской области»; пункта 1.26 плана работы контрольно-счетной палаты Нижегородской области на 2025 год, утвержденного решением Коллегии контрольно-счетной палаты Нижегородской области от 25.12.2024 № 28; пункта 2.2 плана работы контрольно-счетной комиссии Сеченовского муниципального округа  Нижегородской области, утвержденного Распоряжением контрольно-счетной комиссии от 28.12.2024г. №12-од; Единой программы проведения параллельного контрольного мероприятия с контрольно-счетной палатой проведена проверка законности и эффективности использования средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, направленных на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!».

Объекты контрольного мероприятия: Мурзицкий территориальный отдел администрации Сеченовского муниципального округа, Сеченовский территориальный отдел администрации Сеченовского муниципального округа.

Постановлением Правительства Нижегородской области от 22.12.2017 № 945 утвержден Порядок конкурсного отбора инициативных проектов в рамках проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!».

Уполномоченным органом по организации реализации на территории Нижегородской области проекта «Вам решать!» определено министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области.

В 2024 в рамках проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» в числе победителей признано 8 инициативных проектов, предусмотренных к реализации на территории Сеченовского муниципального округа, общей стоимостью 30 322 444,00 рублей, в том числе субсидия из областного бюджета – 18 229 662,00 рубля.

Постановлением Правительства Нижегородской области от 22.12.2017 № 945  утвержден Порядок предоставления и распределения из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Нижегородской области субсидий на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!».

Между министерством внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области (далее – Министерство) и Администрацией Сеченовского муниципального округа (далее – Администрация) заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии местному бюджету в 2024 году от 26.01.2024 № 320-23/22  на реализацию выше перечисленных инициативных проектов по направлениям «Общественные пространства», «Наши дороги» и «Наша инфраструктура».

Уполномоченным органом местного самоуправления, осуществляющим взаимодействие с Министерством, на который возлагаются функции по исполнению (координации исполнения) Соглашений и предоставлению отчетности является Управление капитального строительства, ЖКХ, жилищной политики и жилищного фонда Администрации Сеченовского муниципального округа (согласно п.6.1.1. Соглашения).

Принят правовой акт - Постановление Администрации Сеченовского муниципального округа №418 от 22.05.2024г., на основании которого возникает расходное обязательство, и предусматривающий перечень мероприятий, на исполнение которых используется субсидия.

Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств на 2024 год доведены Министерством до Администрации в размере, предусмотренном Законом об областном бюджете (главный администратор доходов – Финансовое Управление Администрации) на реализацию проектов инициативного бюджетирования «Вам решать!» в сумме 18 229 662,00,00 рублей (уведомления по расчетам между бюджетами / об изменении  бюджетных ассигнований: №2031 от 22.01.2024г, №2378 от 22.01.2024г.,  доведено  №2031 от 22.01.2024г).

В рамках контрольного мероприятия проведена выборочная проверка инициативных проектов:

- «Благоустройство центральной части в с. Красный Остров Сеченовского муниципального округа Нижегородской области». Контракт на выполнение работ по проекту «Благоустройство центральной части в с. Красный Остров Сеченовского муниципального округа Нижегородской области» от 08.04.2024г. №01323000173240000450001  заключен Мурзицким территориальным отделом Администрации Сеченовского муниципального округа  с Индивидуальным предпринимателем Козловой Татьяной Александровной на основании результатов аукциона в электронной форме Рег.№эа39-03-24.  Цена контракта составила 2 501 479,30 рублей, в том числе средства областного бюджета 1 625 129,35 рублей, средства местного бюджета 750 549,35 рублей. Сметная стоимость согласована в сумме 2 501 479,30 рублей;

- «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Школьная в с. Мурзицы Сеченовского муниципального округа Нижегородской области». Контракт на выполнение работ по проекту «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Школьная в с. Мурзицы Сеченовского муниципального округа Нижегородской области» от 08.04.2024г. №01323000173240000440001 заключен Мурзицким территориальным отделом Администрации Сеченовского муниципального округа  с Обществом с ограниченной ответственностью «КВАРЦИТ-НН» на основании результатов аукциона в электронной форме Рег.№эа38-03-24. Цена контракта составила 1 495 534,56 рублей, в том числе средства областного бюджета 971 374,56 рублей, средства местного бюджета 449 280,00 рублей, инициативные платежи 74 880,00 рублей. Сметная стоимость согласована в сумме 1 495 534,56 рублей;

- «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с ул. Колхозная на ул. Выездная и ул. Выездная с. Мамлейка Сеченовского муниципального округа Нижегородской области». Контракт на выполнение работ по проекту «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с ул. Колхозная на ул. Выездная и ул. Выездная с. Мамлейка Сеченовского муниципального округа Нижегородской области» от 26.03.2024г. №01323000173240000350001  заключен Сеченовким территориальным отделом Администрации Сеченовского муниципального округа с Обществом с ограниченной ответственностью «КВАРЦИТ-НН»  на основании результатов аукциона в электронной форме Рег.№эа29-03-24. Цена контракта составила 4 536 314,45 рублей, в том числе средства областного бюджета 2 948 602,90 рублей, средства местного бюджета 1 360 895,33 рублей, инициативные платежи 226 816,22 рублей. Сметная стоимость согласована в сумме 4 536 314,45 рублей.

В ходе контрольного мероприятия были проверены порядок и сроки заключения соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета, соблюдение сроков предоставления отчетности по соглашению и достоверность сведений,   соблюдение требований нормативно-правовых актов и иных регламентирующих документов при доведении и использовании средств областного бюджета,  полнота, законность и результативность использования средств бюджетов всех уровней, направленных на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Вам решать».

Рассмотрев материалы проверки проектов инициативного бюджетирования «Вам решать!», отмечены нарушения и недостатки, также указанные в акте от 30.09.2025г.

В соответствии со ст.9 п.10 Закона №6-ФЗ от 07.02.2011г., ст.16  Положения о контрольно-счетной комиссии по итогам проведенного контрольного мероприятия направлены:

- Представления для принятия мер по устранению и дальнейшему недопущению выявленных  недостатков начальникам территориальных отделов администрации сеченовского муниципального округа;

- Информация о результатах проверки Совету депутатов Сеченовского муниципального округа Нижегородской области;

- Информация о результатах проверки главе местного самоуправления Сеченовского муниципального округа Нижегородской области;

- Копии акта и отчета о результатах контрольного мероприятия в прокуратуру Сеченовского района Нижегородской области в рамках соглашения о сотрудничестве.

Сеченовский и Мурзицкий территориальные отделы администрации Сеченовского муниципального округа  Нижегородской области письмами №46 от 21.07.2025г, №61 от 15.09.2025г. и №302 от 30.09.2025г. сообщили о принятых мерах по устранению выявленных недостатков, во исполнение полученных по результатам проверки представлений.

Председатель контрольно-счетной

комиссии                                                                              Дашина Л.Г.