## АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЧЕНОВСКОГО

## МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры Сеченовского муниципального округа

Нижегородской области

В соответствии c федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», федеральным законом от 20.05.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Постановлением Правительства РФ от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, муниципальных округов, городских округов» и руководствуясь Уставом Сеченовского муниципального округа Нижегородской области Администрация Сеченовского муниципального округа Нижегородской области постановляет:

1.    Утвердить прилагаемую программу комплексного развития социальной инфраструктуры Сеченовского муниципального округа Нижегородской области.

2. Признать утратившими силу:

2.1. Постановление администрации Сеченовского сельсовета Сеченовского района Нижегородской области от 28.11.2017г. № 173 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Сеченовского сельсовета Сеченовского района Нижегородской области  на 2017 - 2034 годы;

2.2. Постановление администрации Болтинского сельсовета Сеченовского муниципального района Нижегородской области от 28.11.2017г. № 49 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Болтинского сельсовета Сеченовского муниципального района Нижегородской области на 2017 - 2036 годы;

2.3. Постановление администрации Васильевского сельсовета Сеченовского муниципального района Нижегородской области от 28.11.2017г. № 47 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Васильевского сельсовета Сеченовского муниципального района Нижегородской области на 2017 - 2036 годы;

2.4. Постановление администрации Верхнеталызинского сельсовета Сеченовского муниципального района Нижегородской области от 30.11.2017г. № 69 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Верхнеталызинского сельсовета Сеченовского муниципального района Нижегородской области на 2017 - 2036 годы;

2.5. Постановление администрации Кочетовского сельсовета Сеченовского муниципального района Нижегородской области от 28.11.2017г. № 58 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Кочетовского сельсовета Сеченовского муниципального района Нижегородской области на 2017 - 2036 годы;

2.6. Постановление администрации Красноостровского сельсовета Сеченовского муниципального района Нижегородской области от 28.11.2017г. № 52 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Красноостровского сельсовета Сеченовского муниципального района Нижегородской области на 2017 - 2036 годы;

2.7. Постановление администрации Мурзицкого сельсовета Сеченовского муниципального района Нижегородской области от 21.11.2017г. № 57 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Мурзицкого сельсовета Сеченовского муниципального района Нижегородской области на 2017 - 2036 годы.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Сеченовского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации, начальника Управления капитального строительства, ЖКХ, жилищной политики и жилищного фонда Администрации Сеченовского муниципального округа Д.А. Крупнова.

Глава МСУ

Сеченовского муниципального округа                                                   Е.Г. Наборнов

Утверждена

Постановлением Администрации

Сеченовского муниципального округа

Нижегородской области

от  №

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА Нижегородской области

СОДЕРЖАНИЕ

| - ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ Сеченовского муниципального ОКРУГА Нижегородской области | 3 |
| --- | --- |
| 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 6 |
| - Описание социально-экономического состояния муниципального округа, сведения о градостроительной деятельности на территории муниципального округа | 6 |
| - Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры Сеченовского муниципального округа, сложившийся уровень обеспеченности населения муниципального округа услугами в областях образования,здравоохранения, физической культуры и массового спорта, и культуры | 7 |
| - Образование | 7 |
| - Объекты социального обслуживания | 12 |
| - Здравоохранение | 13 |
| - Физическая культура и массовый спорт | 14 |
| - Культура | 16 |
| - Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры | 19 |
| 2.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры | 21 |
| 3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА | 23 |
| 4. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА | 27 |
| - ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА | 29 |
| - ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА | 33 |

- ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ Сеченовского муниципального ОКРУГА Нижегородской области

| Наименование Программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Сеченовского муниципального округа Нижегородской области (далее - Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 20.03.2025г. № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»; - Постановление Правительства РФ от 01.10.2015 №1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, муниципальных округов, городских округов"; - Долгосрочный план развития Сеченовской сельской агломерации; - Генеральный план Сеченовского муниципального округа Нижегородской области. |
| Заказчик Программы | Администрация Сеченовского муниципального округа Нижегородской области. Нижегородская область, Сеченовский муниципальный округ, с.Сеченово, пл. Советская, д.2. |
| Разработчик Программы | Сектор архитектуры и градостроительства Администрации Сеченовского муниципального округа Нижегородской области. |
| Цель Программы | - Сбалансированное, перспективное развитие системы социальной инфраструктуры Сеченовского муниципального округа Нижегородской области в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения; - Достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами в области культуры, образования и спорта. |
| Задачи Программы | - Обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры; - Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры округа в соответствии с нормативами градостроительного проектирования; – Создание благоприятных условий для привлечения населения округа к организованным занятиям физической культурой и спортом; – Создание новых мест в общеобразовательных учреждениях округа в соответствии с прогнозируемой потребностью и действующими требованиями к условиям обучения и воспитания; – Обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры округа. |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | - Обеспечение государственных гарантий и приведение в нормативное состояние зданий (обособленных помещений) общеобразовательных организаций - 100%; - Обеспечение государственных гарантий и приведение в нормативное состояние зданий (обособленных помещений) дошкольных образовательных организаций - 100%; - Обеспечение государственных гарантий и приведение в нормативное состояние зданий (обособленных помещений) организаций дополнительного образования - 100%; - Доля дошкольных, образовательных учреждений находящихся в нормативно-техническом состоянии достигнет 100%; - Повышение уровня удовлетворенности граждан округа качеством предоставления услуг - 100%; - Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений - 100%; - Доля отремонтированных муниципальных учреждений культуры Сеченовского муниципального округа за период действия программы - 100%; - Доля пациентов, обеспеченных доступной и качественной первичной медико-санитарной помощью и медицинской помощью, оказываемой в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек - 100%. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | В области образования: - Капитальный ремонт 4-х дошкольных и 1-го общеобразовательных учреждений; - Строительство спортивного зала МБОУ «Сеченовская СШ»; -Строительство мастерских ГБПОУ "Сеченовский агротехнический техникум". В области культуры: - Строительство отдельно стоящего выставочного корпуса МБУК "Краеведческий музей им. И.М. Сеченова"; - Капитальный ремонт здания МБУК "Краеведческий музей им. И.М. Сеченова"; - Строительство 1 дома культуры; - Капитальный ремонт 5 сельских домов культуры; - Капитальный ремонт 2 библиотек; - Модернизация 1 сельской библиотеки. В области здравоохранения: - Строительство 4 ФП. |
| Срок реализации Программы | На срок действия генерального плана Сеченовского муниципального округа Нижегородской области. Этапы реализации: I этап - 2026 г. II этап - 2027г. III этап - 2028 г. IV этап - 2029 г. V этап - 2030г. VI этап – 2031 - 2045 годы. |
| Объем и источники финансирования Программы | Финансовые затраты на реализацию Программы (комплекс мероприятий долгосрочного плана развития): Всего – 485512,53 тыс. руб., в том числе: в 2026 году – 28837,33 тыс. руб.; в 2027 году – 295826,2 тыс. руб.; в 2028 году - 133049,0 тыс. руб.; в 2029 году - 8000,0 тыс. руб.; в 2030 году - 19800,0 тыс. руб.; в том числе: за счет средств федерального бюджета – тыс. руб., в том числе: в 2026 году – 20976,89 тыс. руб. в 2027 году – 115364,7 тыс. руб. в 2028 году – 5000,0 тыс. руб. в 2029 году – 5600,0 тыс. руб. в 2030 году – 6860,0 тыс. руб. за счет средств регионального бюджета – 676 686,6 тыс. руб., в том числе: в 2026 году – 4309,42 тыс. руб.; в 2027 году – 176994,9 тыс. руб.; в 2028 году – 101617,0 тыс. руб.; в 2029 году – 2000,0 тыс. руб.; в 2030 году – 10450,0 тыс. руб.; за счет средств местного бюджета – 289 996,6 тыс. руб., в том числе: в 2026 году – 3551,02 тыс. руб.; в 2027 году – 3466,6 тыс. руб.; в 2028 году – 26432,0 тыс. руб.; в 2029 году – 400,0 тыс. руб.; в 2030 году – 2490,0 тыс. руб. Погноз 2031-2045 – 41272,0 тыс. руб. Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры Сеченовского муниципального округа в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры. |

2.  ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

  - Описание социально-экономического состояния муниципального округа, сведения о градостроительной деятельности на территории муниципального округа

Сеченовский муниципальный округ расположен в юго-восточной части Нижегородской области. Район граничит на юге с территорией Большеигнатовского района Мордовии, на востоке – с Порецким районом Чувашии, на западе и севере – с Краснооктябрьским и Пильнинским районами Нижегородской области.

Площадь округа составляет 1013 кв.км.

Сеченовский округ является узлом шоссейных дорог, так как граничит с республиками: Мордовия и Чувашия. Через район проходят автомобильные дороги на города Нижний Новгород, Сергач, Ульяновск, Тольятти, Шумерлю. Расстояние до ближайшей железнодорожной станции в г.Сергач 49 км.

В состав Сеченовского муниципального округа входят 53 населенных пункта: село Александровка, село Алферьево, деревня Баженовка, село Бахаревка, деревня Бахметьевка, деревня Бегичево, село Богатиловка, село Болтинка, село Болховское, деревня Борисовка, деревня Булдаково, село Васильевка, село Верхнее Талызино, деревня Елизаветино, деревня Завидовка, деревня Ивановка, село Ильинка, деревня Кикинка, деревня Княжуха, село Кочетовка, село Красное, село Красный Остров, деревня Левашовка, село Левашовка, село Липовка, деревня Малинов Куст, село Мамлейка, село Митин Враг, село Митрополье, деревня Михайловка, деревня Моревка, село Мурзицы, село Мяндровка, деревня Николаевка, деревня Новоселки, деревня Обуховка, деревня Ратманово, село Ратово, село Рогожка, деревня Ручьи, село Сарбаево, село Сеченово, деревня Синяковка, село Скрипино, деревня Старая Назаровка, деревня Стрелка, сельский поселок Талызинского совхоза, сельский поселок Теплостанского совхоза, село Торговое Талызино, село Чадаевка, село Шемарино, деревня Шуваловка, село Ясное.

На территории округа имеются школы, детские учреждения, Сеченовская центральная районная больница, Кочетовская участковая больница, Верхнеталызинская участковая больница, ФАПы, скорая медицинская помощь, спортивные сооружения, дома культуры, клубы, магазины, проведены телефонная связь, интернет, кабельная связь, централизованное газоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение и объекты промышленной инфраструктуры.

Развитие социальной инфраструктуры связано с прогнозом социально-экономического развития административно-территориального образования, анализом демографической ситуации, процессов смертности и рождаемости, миграции населения.

Демографический прогноз – важнейшая составляющая градостроительного проектирования, на основе которой определяются проектные параметры отраслевого хозяйственного комплекса, комплекса общественных услуг, жилищного строительства, регионального рынка труда.

Улучшение демографической ситуации возможно путём реализации следующих мероприятий:

– создание и поддержание высокого уровня жизни жителей населенных пунктов путём создания социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в соответствии с федеральными и региональными программами;

– строительство новых жилых комплексов;

– развитие инфраструктуры и создание новых рабочих мест обеспечением достойного уровня заработной платы, способствующей уменьшению миграций молодых специалистов из «села» в «город»;

– обеспечение жителей населенных пунктов объектами социально-бытового назначения.

По состоянию на 1 января 2025 года общая численность населения Сеченовского муниципального округа составляет 13223 человека.

Современная средняя плотность населения по муниципальному округу – 7 чел/км2.

Динамика численности населения Сеченовского муниципального округа в период 2015 – 2025 гг. имеет тенденцию к её уменьшению. За последние 10 лет численность населения уменьшилась примерно на 9,3 %.

Численность населения Сеченовского муниципального округа в 2015 – 2025 гг.

| Наименование | на 01.01. 2015 г. | на 01.01. 2016 г. | на 01.01. 2017 г. | на 01.01. 2018 г. | на 01.01. 2019 г. | на 01.01. 2020 г. | на 01.01. 2021 г. | на 01.01. 2022 г. | на 01.01. 2023 г. | на 01.01. 2024 г. | на 01.01. 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая численность населения, чел. | 14 578 | 14 448 | 14 326 | 14 195 | 13 978 | 13 768 | 13 564 | 13 328 | 13 644 | 13 501 | 13 223 |
| Естественный прирост по годам, чел. | -127 | -135 | -126 | -141 | -162 | -191 | -218 | -154 | -142 | -213 | -137 |
| Механический прирост по годам, чел. | -3 | 13 | -5 | -76 | -48 | -13 | -18 | 14 | -1 | -77 | -50 |

В результате расчетов на основании данных переписи населения прогнозируемая численность населения Сеченовского муниципального округа Нижегородской области к 2043 году составит 12 344 человек.

Согласно схеме территориального планирования Нижегородской области, при расчёте прогнозной численности населения выбран оптимистичный сценарий, согласно которому с 2021 до 2036 году численность населения области снизится на 7,49‰ (при этом коэффициент ежегодного изменения за 15 лет составит -0,50‰).

На основании вышеизложенного, с учётом сценария, принятого для Нижегородской области, для Сеченовского муниципального округа Нижегородской области предусматривается оптимистичный сценарий, который предполагает сокращение численности населения к 2045 году до 11 781 человека.

Градостроительная деятельность на территории Сеченовского муниципального округа Нижегородской области осуществляется в соответствии с:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- Законом Нижегородской области от 08.04.2008 №37-З «Об основах регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области»;

- Генеральным планом Сеченовского муниципального округа Нижегородской области;

- Правилами землепользования и застройки Сеченовского муниципального округа Нижегородской области;

- Региональными нормативами градостроительного проектирования Нижегородской области;

- Местными нормативами градостроительного проектирования Сеченовского муниципального округа Нижегородской области.

Одним из критериев оценки качества жизни населения является наличие и уровень обеспеченности объектами социального и культурно-бытового обслуживания, качество предоставляемых объектами услуг.

Обеспеченность населения объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения осуществляется в следующих областях: образование, здравоохранение, физическая культура и массовый спорт, культура.

В целях обеспечения устойчивого развития территории, развития социальной инфраструктуры, обеспечения учета интересов граждан и их объединений в округе определены основные задачи и направления развития градостроительной деятельности. Наиболее приоритетной задачей является разработка градостроительной и землеустроительной документации для эффективного управления и развития территории муниципального округа.

  - Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры Сеченовского муниципального округа, сложившийся уровень

обеспеченности населения муниципального округа услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, и культуры

    - Образование

Дошкольное образование

По состоянию на 01.09.2025 года на территории Сеченовского муниципального округа функционируют 13 муниципальных дошкольных образовательных организаций, из них 8 юридических организаций и 5 их обособленных структурных подразделений (далее МБДОУ).

Общая проектная мощность всех учреждений составляет 600 мест на основании проектной документации зданий. Фактическая мощность на 01.09.2025 года составляла 337 мест.

На 01.01.2025 г. функционировало 25 возрастных групп, в том числе 2 группы компенсирующей направленности для детей с нарушением речи (в МБДОУ д/с «Малыш» комбинированного вида).

Общее образование

На территории Сеченовского муниципального округа Нижегородской области зарегистрировано детского населения 2397 чел.  Из общего числа детей, зарегистрированных на территории округа, в муниципальных общеобразовательных организациях на 01.01.2025 год обучались: в очной форме 1276 человек, в форме семейного образования –  2 человека.

По состоянию на 01.09.2025 года на территории Сеченовского муниципального округа функционируют 11 общеобразовательных организаций и их обособленных структурных подразделений (филиалы), которые являются муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями (далее – МБОУ).

Общая проектная мощность всех МБОУ составляет 1985 мест. Фактическая мощность всех МБОУ на 2025-2026 учебный год составляла 1259 мест.

Соблюдается норматив территориальной доступности МБОУ за счет специализированных транспортных маршрутов, обеспечивающих перевозку воспитанников к МБОУ, расположенных в ином населенном пункте.

Дополнительное образование

По состоянию на 01.01.2025 года на территории Сеченовского муниципального округа функционировало 2 муниципальных бюджетных учреждения дополнительного образования и их обособленных структурных подразделений - МБУДО «Центр спортивного и эстетического воспитания детей», МБУДО «Сеченовская детская школа искусств».

МБУДО «Центр спортивного и эстетического воспитания детей», где в 21 объединении (35 групп) обучаются 583 ребёнка. С детьми в учреждениях дополнительного образования работают 19 педагогов (9 педагогов дополнительного образования, 10 тренеров-преподавателей), 2 методиста: 4 с высшей квалификационной категорией (20 %), 10 с первой квалификационной категорией (48 %).

Распределение обучающихся по направленностям в организации дополнительного

образования:

-техническая – 70 чел, 12%

-физкультурно-спортивная - 365 чел., 63 %

-художественная – 32 чел., 5%

-социально-гуманитарная – 65 чел., 11%

-туристско-краеведческая – 31 чел., 5%

-естественнонаучная – 20 чел. 4%

Полная занятость детей дополнительным образованием в 2024 году обеспечена более 87% охвата на территории Сеченовского МО.

При анализе содержания дополнительного образования в 2024 году в целом по округу отмечаем охват по направленностям:

-техническая – 10%;

-физкультурно-спортивная -21,8%

-художественная –   20%

-социально-гуманитарная – 19,5%

-туристско-краеведческая – 8,7%

-естественнонаучная – 20%

За 2024 год увеличился охват естественно-научной направленности 1%, физкультурно-спортивной направленности также на 1 % этому способствовало участие организации в соревновательной деятельности, популяризации направленностей через конкурсы и фестивали.

В рамках мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» работает автоматизированная информационная система «Навигатор дополнительного образования Нижегородской области». Одной из форм проявления результатов развития системы дополнительного образования являются итоги участия детей в конкурсах, фестивалях, соревнованиях различного уровня.

Так же дополнительное образование осуществляется в МБУ ДО «Сеченовская детская школа искусств», подведомственной отделу культуры Администрации Сеченовского муниципального округа. Школа находится в профильном здании, после проведенного капитального ремонта в 2022 году. Общая проектная мощность МБУДО «Сеченовская детская школа искусств» составляет 180 мест. В детской школе искусств обучается 129 человек.

На территории Сеченовского округа находится Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Сеченовский агротехнический техникум». Проектная мощность техникума 270 мест, количество обучающихся на 01.01.2025 год 271 человек.

В 2024 – 2025 годах были проведены работы по капитальному ремонту здания школы для размещения детского лагеря по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с.Васильевка, ул. Молодежная д.24. Общая стоимость работ составила 93 351,098 тыс. руб., в т.ч. средства областного бюджета - 74 680,878 тыс. руб, местный бюджет - 18 670,220 тыс.руб. В 2026 году МБУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр «Теплый Стан»» на 64 места начал осуществлять свою деятельность.

Характеристика учреждений образования

| Наименование объекта обслуживания | Местоположение | Характеристики (мощность/фактическая посещаемость) | Состояние (хор., удовл., ветхое, приспособленное) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Объекты образования и науки |  |  |  |
| МБОУ Верхне-Талызинская средняя школа | с. Верхнее Талызино, ул. Советская, д. 13А | 316/104мест | Хор. |
| МБОУ Мурзицкая средняя школа | с. Мурзицы, ул. Новая, д. 3 | 115/61мест | Хор. |
| МБОУ Сеченовская средняя школа | с. Сеченово, пер. Школьный, д. 7 | 780/808 мест | Хор. |
| МБОУ Мамлейская основная школа | с. Мамлейка, ул. Центральная, д. 1Г | 88/43 мест | Хор. |
| МБОУ Теплостанская основная школа | с.п. Теплостанского совхоза, ул. Школьная, д. 18В | 93/37мест | Удовл. |
| МБУ Липовская основная школа | с. Липовка, ул. Школьная, д. 58 | 116/28 мест | Удовл. |
| МБОУ Болтинская основная школа | с. Болтинка, ул. Школьная, д. 11 | 100/42мест | Удовл. |
| Филиал МБОУ Верхне- Талызинской средней школы – Алферьевская основная школа | с. Алферьево, ул. Первомайская, д. 11А | 105/39мест | Удовл. |
| Филиал МБОУ Мурзицкой средней школы – Кочетовская основная школа | с. Кочетовка, ул. Колхозная, д. 39 | 124/46 мест | Хор. |
| Филиал МБОУ Болтинской основной школы - Красновская основная школа | с. Красное, ул. Молодёжная, д. 1 | 56/31мест | Удовл. |
| Филиал МБОУ Сеченовской средней школы Рогоженская основная школа | с. Рогожка, ул. Школьная, д. 7 | 92/20 мест | Удовл. |
| МБДОУ детский сад «Алые Паруса» | с. Сеченово, ул. Советская, д. 35Д | 124/73 мест | Хор. |
| Структурное подразделение Ильинский д/с МБДОУ детский сад «Алые Паруса» | с. Ильинка, ул. Школьная, 7 | 14/8 мест | Удовл. |
| Структурное подразделение Болтинский д/с МБДОУ детский сад «Алые Паруса» | с. Болтинка, ул. Школьная, д.11 | 21/5 мест | Хор. |
| Структурное подразделение Красновский д/с МБДОУ детский сад «Алые Паруса» | с Красное, ул. Молодежная, д.1 | 20/7 мест | Удовл. |
| МБДОУ детский сад «Солнышко» | с. Сеченово, ул. Полевая, д. 26 | 68/45 мест | Хор. |
| Структурное подразделение Алферьевский д/с МБДОУ детский сад «Солнышко» | с. Алферьево, ул. Первомайская, д. 11А | 31/12 мест | Удовл. |
| Структурное подразделение Мамлейский д/с МБДОУ детский сад «Солнышко» | с.Мамлейка, ул. Центральная, д 1 «В» | 27/7 мест | Удовл. |
| МБДОУ детский сад «Малыш» | с. Сеченово, ул. Школьная, д. 11 | 110/101мест | Хор. |
| МБДОУ Верхнеталызинский детский сад «Колосок» | с. Верхнее Талызино, ул. Советская, д. 12А | 80/11 мест | Хор. |
| МБДОУ детский сад «Теремок» | с.п. Талызинского совхоза, ул. Молодежная, д. 10 | 23/8 мест | Удовл. |
| МБДОУ Кочетовский детский сад | с. Кочетовка, ул. Колхозная, д. 39 | 29/19 мест | Удовл. |
| МБДОУ Мурзицкий детский сад | с. Мурзицы, ул. Новая, д. 4 | 23/18 мест | Хор. |
| МБДОУ Теплостанский детский сад | с.п. Теплостанского совхоза, ул. Школьная, д. 18Г | 30/23 мест | Хор. |
| МБУДО «Центр спортивного и эстетического воспитания детей» (ведут работу на базах школ, спорткомплексов) | с. Сеченово, пер. Школьный, д. 7 | -/583 мест | Хор. |
| Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Сеченовский агротехнический техникум» | с. Сеченово, пер. Крылова, д. 1А | 270/271 мест | Хор. |
| МБУДО «Сеченовская детская школа искусств» | с. Сеченово, пер. Школьный, д. 7А | 180/129 мест | Хор. |
| МБУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр «теплый Стан»» | с. Васильевка, Молодежная, д.24 | 64/- мест | Хор. |

Большое внимание уделяется ремонту объектов образования.

В 2023 году были выполнены следующие работы:

- Выполнен ремонт внутренних помещений, замена окон, системы электроснабжения в здании МБДОУ детский сад «Колосок». Общая стоимость работ 7192,254 тыс. руб.;

- За счет средств местного бюджета выполнен ремонт крыши в здании МБДОУ «Мамлейский детский сад», стоимость работ 1439,364 тыс. руб.;

- Проведены работы по капитальному ремонту внутренних помещений в здании МБОУ Липовская ОШ (ремонт полов, потолков, стен; замена дверей, ремонт входной группы), ремонт системы электроснабжения. Общая  стоимость работ 7396,089 тыс. руб.;

- В рамках ГП РФ «Развитие образования», ГП «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области», утвержденная постановлением Правительства Нижегородской области  от 29 марта 2019 г. №180  выполнены работы по комплексному капитальному ремонту здания МБОУ «Верхне-Талызинская СШ». Стоимость работ составила 25 568,830 тыс. руб.  В ходе ремонт выполнены: ремонт внутренних помещений, ремонт системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт АБС.

В 2024 году были выполнены следующие работы:

- В рамках реализации государственной программы «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области» выполнен ремонт внутренних помещений, замена окон, дверей, ремонт полов, стен потолка в здании филиала МБОУ Болтинская ОШ - МБОУ Красновская ОШ. Общая стоимость работ 3480,221 тыс. руб.;

- Проведены работы по капитальному ремонту кровли здания МБОУ «Сеченовская средняя школа» -  МБОУ Рогоженская ОШ, стоимость работ 2 132,223 тыс. руб.

В 2025 году были выполнены следующие работы:

- Проведен капитальный ремонт внутренних помещений в здании МБДОУ Теплостанский детский сад, стоимостью работ 5 157,530 тыс. руб.;

- Проведен капитальный ремонт кровли в здании МБДОУ Теплостанский детский сад, стоимость работ 2 132 ,223 тыс. руб.

- Проведен капитальный ремонт внутренних помещений филиала МБОУ «Сеченовская средняя школа» - МБОУ «Рогоженская основная школа» в ходе ремонта выполнен ремонт стен, потолков, потолков, дверей. Стоимость работ 8 544,955 тыс. руб.

- Проведен капитальный ремонт крыши здания МБОУ «Теплостанская основная школа» стоимость работ 2 444,292 тыс. руб.

В 2026 году ведется капитальный ремонт внутренних помещений МБДОУ детский сад «Солнышко» в рамках ГП НО «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области». Общая стоимость работ составит 28837,33 тыс. руб.

    - Объекты социального обслуживания

На территории округа осуществляют свою деятельность объекты социального обслуживания населения: ГКУ НО УСЗН Сеченовского муниципального округа,  ГБУ «КЦСОН Сеченовского района», ГБУ Семейный центр "Гармония" Сеченовского муниципального округа, ГБУ «Сеченовский дом- интернат для престарелых и инвалидов».

| Наименование объекта обслуживания | Местоположение | Характеристики (мощность/фактическая посещаемость) | Состояние (хор., удовл., ветхое, приспособленное) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Объекты социального обслуживания |  |  |  |
| ГКУ НО УСЗН Сеченовского муниципального округа | с. Сеченово, пл. Советская | - | - |
| ГБУ «КЦСОН Сеченовского района» | с. Сеченово, ул. Советская, д. 3 | - | - |
| ГБУ Семейный центр "Гармония" Сеченовского муниципального округа | с. Сеченово, ул. Пионерская, д. 14 | 14/52 | Удовл. |
| ГБУ «Сеченовский дом- интернат для престарелых и инвалидов» | с. Сеченово, ул. Кооперативная, д. 84А | 45/43 | Удовл. |

ГБУ Семейный центр "Гармония" Сеченовского муниципального округа проходит процедуру реорганизации и перепрофилирования. В 2026 году Семейный центр "Гармония" будет специализироваться на работе с детьми инвалидами и их родителями. Проектная мощность составляет 30 мест.

    - Здравоохранение

Предоставление жителям Сеченовского муниципального округа бесплатной медицинской помощи по программе государственных гарантий Нижегородской области осуществляется структурными подразделениями государственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской области «Сеченовская центральная районная больница» (далее – ГБУЗ НО «Сеченовская ЦРБ»).

Характеристика учреждений здравоохранения

| Наименование объекта обслуживания | Местоположение | Характеристики (мощность/фактическая посещаемость) | Состояние (хор., удовл., ветхое, приспособленное) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |
| ГБУЗ НО «Сеченовская ЦРБ» | с. Сеченово, ул. Больничная, д. 1 | 78 койко-мест 150 посещений в смену | Хор. |
| Кочетовская участковая больница | с. Кочетовка, ул. Колхозная, д. 21 | 15 койко-мест 25 посещений в смену | Хор. |
| Верхнеталызинская участковая больница | с. Верхнее Талызино, ул. Больничная, д. 2Б | 9 койко-мест 50 посещений в смену | Хор. |
| Офис врача общей практики | с. Васильевка, ул. Колхозная, д. 35 | 10 посещений в смену | Хор. |
| ФАП с. Алферьево | с. Алферьево, ул. Первомайская, д. 3А | 5 посещений в смену | Удовл. |
| ФАП с. Болтинка | с. Болтинка, пл. Центральная, д. 11 | 7 посещений в смену | Хор. |
| ФАП с. Болховское | с. Болховское, ул. М-Выселки, д. 32 | 5 посещений в смену | Удовл. |
| ФАП с. Булдаково | д. Булдаково, ул. Центральная, д. 37 | 5 посещений в смену | Удовл. |
| ФАП с. Ильинка | с. Ильинка, ул. Школьная, д. 1 | 5 посещений в смену | Удовл. |
| ФАП с. Красное | с. Красное, ул. Молодежная, д. 10 | 5 посещений в смену | Удовл. |
| ФАП с. Красный остров | с. Красный остров, ул. Советская, д. 29 | 5 посещений в смену | Хор. |
| ФАП с. Липовка | с. Липовка, ул. Школьная, д. 56 | 5 посещений в смену | Хор. |
| ФАП с. Митрополье | с. Митрополье, ул. Школьная, д. 6 | 5 посещений в смену | Удовл. |
| ФП с. Мурзицы | с. Мурзицы, ул. Советская, д. 9А | 7 посещений в смену построен в 2025 году | Хор. |
| ФАП с. Ратово | с. Ратово, ул. Большая Линия, д. 5 | 5 посещений в смену | Удовл. |
| ФАП с. Скрипино | с. Скрипино, ул. Сельская, д. 8 | 5 посещения в смену | Удовл. |
| ФАП с.п. Талызинского совхоза | с.п. Талызинского совхоза, ул. Молодежная, д. 15 | 5 посещений в смену | Удовл. |
| ФАП с. Торговое Талызино | с. Торговое Талызино, ул. Центральная, д. 47 | 5 посещения в смену | Удовл. |
| ФАП с. Шемарино | с. Шемарино, ул. Молодежная, д. 4 | 5 посещений в смену | Ветхое |
| ФАП с. Ясное | с. Ясное, ул. Центральная, д. 30 | 7 посещений в смену | Удовл. |
| ФАП с. Мамлейка | с. Мамлейка, ул. Центральная | 7 посещений в смену | Удовл. |
| ФП с. Липовка | с. Липовка, ул. Новая, д. 2 | 5 посещений в смену Построен в 2023г | Хор. |
| ФАП с. Левашовка | с.Левашовка, ул.Почтовая, д.60 Б | 5 посещений в смену построен в 2025г | Хор. |
| ФАП с. Рогожка | с. Рогожка, ул. Школьная, д. 1А | 5 посещений в смену построен в 2024г | Хор. |

По состоянию на 01.01.2026 г. на территории Сеченовского муниципального округа функционируют 2 бригады скорой (экстренной) медицинской помощи, что соответствует установленному нормативу для определения необходимого количества бригад скорой (экстренной) медицинской помощи исходя из численности населения, проживающего в зоне обслуживания.

Кроме оказания доврачебной медицинской помощи оказываются иные услуги, предоставляемые ФАП: выездные приёмы врачей, выездные профилактические осмотры в помещениях ФАП. Средний радиус доступности ФАП для жителей из соответствующих зон обслуживания составляет 2,5 километров.

Общая проектная мощность всех ФАП составляет 108 посещений в смену, 32292 посещений в год. Фактическая мощность всех ФАП на 01.01.2026 год составляла 99 посещений в смену, 29766 посещений в год.

По состоянию на 01.01.2026 г. на территории Сеченовского муниципального округа по программе «Модернизации первичного звена здравоохранения» построено и введено в эксплуатацию 5 зданий ФАП: с. Болтинка, с.Липовка, с. Рогожка, с.Левашовка, с.Мурзицы.

Планируется строительство ФП в с.Алферьево, с.Ясное, с.Митрополье, с.Шемарино.

Предоставление жителям врачебной медицинской помощи в амбулаторных   условиях осуществляется на базе 1 детской поликлиники, 3 взрослыми поликлиниками, 5 стоматологическими кабинетами, за которыми закреплены соответствующе зоны обслуживания.

Средний радиус доступности поликлиниками для жителей из соответствующих зон обслуживания составляет 15 километров.

    - Физическая культура и массовый спорт

На территории Сеченовского муниципального округа функционируют 27 спортивных объекта.

Из общего количества спортивных объектов – спортивных залов и бассейн – 13 общей площадью 5557 м2., отдельных открытых плоскостных спортивных сооружений (полей, хоккейных кортов, площадок) - 14, общей площадью 14997 м2.

Характеристика учреждений физической культуры и массового спорта

| Наименование объекта обслуживания | Местоположение | Характеристики (мощность/фактическая посещаемость) | Состояние (хор., удовл., ветхое, приспособленное) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| Объекты спорта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ГАУНО «Ледовый дворец в с. Сеченово Нижегородской области», региональная | с. Сеченово, ул. Крылова, д. 1Б | Ледовая арена, 1 800 м2 спорт. зал (тренажёры, борцов. Ковёр), 306 м2 фитнес зал, 54 м 2 | хорошее |
| ФОК «Олимпийские надежды», Филиал ООО «Газпром трансгаз НН» Сеченовское - ЛПУМГ | с. Сеченово, ул. Крылова, д. 1 | Спорт. зал, 1 008 тренажёры (муж), 100 м2 тренажёры (жен),30 м2 тир, 100 м2; шах. клуб, 30 м2 крытый бассейн, 275 м2 | хорошее |
| МБОУ «Сеченовская средняя школа», местная (окружная) | с. Сеченово, пер. Школьный, д.7, с. Сеченово, пл. Советская, д. 3 | Спорт. зал, 162 м2 спорт площадки, 1 512 м2 Спорт. зал, 288 м2 | реконструкция хорошее хорошее |
| Филиал МБОУ «Сеченовская Средняя школа» Рогоженская ОШ, местная (окружная) | с. Рогожка, ул. Школьная, д. 7 | Спорт. зал, 78 м2 спорт площадка, 162 м2 | хорошее хорошее |
| МБОУ «Верхне-Талызинская средняя школа», местная (окружная) | с. Верхнее Талызино, ул. Советская, д. 13А | Спорт. зал, 162 м2 спорт площадка, 612 м2 | хорошее хорошее |
| Филиал МБОУ «Верхне- Талызинская средняя школа» Алферьевская ОШ, местная (окружная) | с. Алферьево, ул. Первомайская, д. 11А | Спорт площадка ГТО, 295 м2 | хорошее |
| МБОУ «Мурзицкая средняя школа», местная (окружная) | с. Мурзицы, ул. Новая, д. 13 | Спорт. зал, 162 м2 спорт площадка, 612 м2 | хорошее хорошее |
| Филиал МБОУ «Мурзицкая средняя школа» Кочетовская ОШ, местная (окружная) | с. Кочетовка, ул. Колхозная, д. 39 | Спорт. зал, 84 м2 спорт площадка, 612 м2 хоккейный корт, 1 375 м2 | хорошее хорошее хорошее |
| МБОУ «Болтинская основная школа», местная (окружная) | с. Болтинка, ул. Школьная, д. 11 | Спорт. зал, 162 м2 спорт площадка, 162 м2 | хорошее |
| Филиал МБОУ «Болтинская основная школа» Красновская ОШ, местная (окружная) | с. Красное, ул. Молодежная, д. 1 | Спорт. зал, 60 м2 спорт площадка, 162 м2 | хорошее |
| МБОУ «Мамлейская ОШ», местная (окружная) | с. Мамлейка, ул. Центральная, д. 1«Г» | Спорт. зал, 84 м2 спорт площадка, 612 м2 | хорошее хорошее |
| МБОУ «Липовская ОШ», местная (окружная) | с. Липовка, ул. Школьная, д. 58 | Спорт. зал, 162 м2 спорт площадка, 162 м2 | хорошее |
| МБОУ «Васильевская ОШ», местная (окружная) | с. Васильевка, ул. Молодежная, д. 24 | Спорт. зал, 162 м2 спорт площадка, 612 м2 | хорошее хорошее |
| ГБПОУ «Сеченовский агротехнический техникум», федеральная | с. Сеченово, пер. Крылова, д. 1А | Спорт. зал, 288 м2 спорт площадка, 162 м2 | хорошее |
| Стадион «Урожай» местная (окружная) | с. Сеченово, пер. Школьный, д. 12В | Футбольное поле, 5 400 м2 Мини-футбольное, 450 м2 Спорт площадка ГТО, 295 м2 | хорошее |
| Хоккейный корт местная (окружная) | с. Сеченово, 150 метров на юго- восток от д. 1 по ул. Крылова | хоккейный корт, 1 800 м2 | хорошее |

    - Культура

Учреждения культуры клубного типа

На территории Сеченовского муниципального округа функционирует 1 муниципальное бюджетное учреждения культуры «Сеченовский дом культуры» и 26 сельских клубов – филиалы МБУК «Сеченовский ДК» (далее учреждения культуры).

Учреждения культуры осуществляют свою деятельность в 26 зданиях, расположенных в 26 населенных пунктах Сеченовского муниципального округа.

Во всех учреждениях культуры в 2024 году функционировало 167 клубных, кружковых и иных формирований, в которых занималось 2060 человек. Исходя из режима функционирования клубных, кружковых и иных формирований, общее количество посещений всех учреждениях культуры за 2024 год составило 100112 посещений. Кроме того, всеми учреждениях культуры было проведено 4161 культурно массовых мероприятий, общее количество посещений которых составило 159911 посещений.

В рамках национального проекта «Культура» выполнен капитальный ремонт  дома культуры в с. Васильевка  (ремонт внутренних помещений, фасада, системы электроснабжения). Общая стоимость работ 6038,529 тыс.руб.

Проведены работы по текущему ремонту дома культуры в с. Шемарино (ремонт потолков, полов, стен, замена дверей, окон). Общая стоимость работ 3 323,739 тыс.руб.

Требуется строительство дома культуры в с. Ясное. Необходимо осуществить комплексный капитальный ремонт зданий культуры в с. Болтинка, с. Красный Остров, д.Синяковка, с. Скрипино, пос. Талызинского совхоза.

Библиотеки

На территории Сеченовского муниципального округа функционируют 1 муниципальное бюджетное учреждение в сфере библиотечного обслуживания и 17 его структурных подразделений (далее – библиотеки).

В рамках Адресной инвестиционной программы Нижегородской области в 2023  построено новое современное здание центральной библиотеки  в с. Сеченово. Стоимость строительства 50321,9 тыс. руб., в т.ч. средства областного бюджета 45239,4 тыс. руб., местный бюджет - 5082,5 тыс. руб.

Деятельность 11 библиотек -  осуществляется в помещениях, расположенных в домах культуры (непрофильные здания), 2 библиотеки – в помещении, расположенном в сельских администрациях; 3 библиотеки – в помещениях, расположенных в учреждениях образования (непрофильные здания); 2 библиотеки функционируют в приспособленных зданиях (2 профильных и 2 многофункциональных здания).

Во всех зданиях библиотеки занимают 1500 кв. метров общей площади.

Во всех библиотеках по состоянию на 1 января 2026 года насчитывалось 11883 зарегистрированных читателей. Общий фонд экземпляров составляет 166907 единиц хранения.

Из общей площади помещений, на которых функционируют библиотеки, в 2 зданиях Мамлейской и Красновской сельских библиотек (71 кв. метров площади) требуется проведение текущего ремонта, а именно:  замена дверных блоков, замена окон на пластиковые, обновление стен. Планируется провести работы по модернизации Болтинской сельской библиотеки - в рамках национального проекта «Культура» - открытие модельной современной библиотеки.

Характеристика учреждений культуры

| Наименование объекта обслуживания | Местоположение | Характеристики (мощность/фактическая посещаемость) | Состояние (хор., удовл., ветхое, приспособленное) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| Объекты культуры и искусства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Краеведческий музей им. И.М. Сеченова» | с. Сеченово, ул. Кооперативная, д. 8А | 6 075/5692 чел/ год | Хор. |
| Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сеченовская центральная библиотека» | с. Сеченово, ул. 70 лет Октября, д. 19В | 30 136/44837 экземпляров фонд\посещ. | Хор. |
| Детская библиотека | с. Сеченово, пер. Школьный, д. 7 | 13995/25064 | Хор. |
| Алферьевская сельская библиотека | с. Алферьево, ул. Первомайская, д. 5А | 6489 /6810 | Хор. |
| Болтинская сельская библиотека | с. Болтинка, ул. Центральная, д. 1 | 5 983/7235 | Хор. |
| Болховская сельская библиотека | с. Болховское, ул. Малые Выселки, д. 20 | 5 252/1198 | Хор. |
| Васильевская сельская библиотека | с. Васильевка, ул. Колхозная, д. 40 | 9 455/5034 | Хор. |
| Верхнеталызинская сельская библиотека | с. Верхнее Талызино, ул. Советская, д. 12А | 16605/17749 | Хор. |
| Кочетовская сельская библиотека | с. Кочетовка, ул. Колхозная, д. 42Б | 6 542/7371 | Хор. |
| Красновская сельская библиотека | с. Бахаревка, ул. Транспортная, д. 5 | 7 447/6728 | Удовл. |
| Красноостровская сельская библиотека | с. Красный Остров, ул. Советская, д. 27 | 6689/ 4828 | Хор. |
| Мамлейская сельская библиотека | с. Мамлейка, ул. Центральная, д. 1В | 4 978/7473 | Удовл |
| Митропольская сельская библиотека | с. Митрополье, ул. Школьная, д. 6 | 6 520/0 | Хор. |
| Мурзицкая сельская библиотека | с. Мурзицы, ул. Советская, д. 8 | 6 840/6173 | Хор. |
| Ратовская сельская библиотека | с. Ратово, ул. Большая Линия, д. 23 | 7 743/2232 | Хор. |
| Рогоженская сельская библиотека | с. Рогожка, ул. Школьная, д. 5 | 6 772/8153 | Хор. |
| Скрипинская сельская библиотека | с. Скрипино, ул. Сельская, д. 8 | 10 965/6354 | Хор. |
| Теплостанская сельская библиотека | с.п. Теплостанский совхоз, ул. Школьная, д. 18Г | 7 704/6628 | Хор. |
| Торговоталызинская сельская библиотека | с. Торговое Талызино | 6 792/6790 | Хор. |
| МБУК «Сеченовский ДК» | с. Сеченово, пл. Советская, д. 3 | 320/46 195 мест | Хор. |
| Алферьевский СДК филиал МБУК «Сеченовский ДК» | с. Алферьево, ул. Первомайская, д. 5А | 150/3 810 мест | Хор. |
| Бахаревский СДК филиал МБУК «Сеченовский ДК» | с. Бахаревка, ул. Сельская, д. 1б | 130/3 890 мест | Хор. |
| Болтинский СДК филиал МБУК «Сеченовский ДК» | с. Болтинка, ул. Центральная, д. 1 | 300/4 830 мест | Хор. |
| В-Талызинский СДК филиал МБУК «Сеченовский ДК» | с. Верхнее Талызино, ул. Советская, д. 14А | 182/7 360 мест | Хор. |
| Васильевский СДК филиал МБУК «Сеченовский ДК» | с. Васильевка, ул. Колхозная, д. 40 | 170/5 585 мест | Хор. |
| Ильинский СДК филиал МБУК «Сеченовский ДК» | с. Ильинка, ул. Школьная, д. 5 | 200/4 416 мест | Хор. |
| Кочетовский СДК филиал МБУК «Сеченовский ДК» | с. Кочетовка, ул. Колхозная, д. 42Б | 182/6 198 мест | Хор. |
| Красноостровский СДК филиал МБУК «Сеченовский ДК» | с. Красный Остров, ул. Советская, д. 27 | 140/4 580 мест | Хор. |
| Липовский СДК филиал МБУК «Сеченовский ДК» | с. Липовка, ул. Школьная, д. 50 | 136/3 545 мест | Хор. |
| Мамлейский СДК филиал МБУК «Сеченовский ДК» | с. Мамлейка, ул. Центральная, д. 1В | 120/3 835 мест | Хор. |
| Мурзицкий СДК филиал МБУК Сеченовский ДК» | с. Мурзицы, ул. Советская, д. 8 | 100/4988 мест | Хор. |
| Ратовский СДК филиал МБУК «Сеченовский ДК» | с. Ратово, ул. Большая линия, д. 23 | 130/3948 мест | Хор. |
| Рогоженский СДК филиал МБУК «Сеченовский ДК» | с. Рогожка, ул. Школьная, д. 5 | 100/3974 мест | Хор. |
| Т-Талызинский СДК филиал МБУК «Сеченовский ДК» | с. Торговое Талызино, ул. Центральная, д. 46 | 50/2125 мест | Хор. |
| Теплостанский СДК филиал МБУК «Сеченовский ДК» | с.п. Теплостанский, ул. Школьная д. 18Б | 50/4777 мест | Хор. |
| Болховской СК филиал МБУК «Сеченовский ДК» | с. Болховское, ул. Малые Выселки, д. 19 | 150/785 мест | Хор. |
| Булдаковский СК филиал МБУК «Сеченовский ДК» | с. Булдаково, ул. Запрудная, д. 33 | 125/2710 мест | Хор. |
| Левашовский СК филиал МБУК «Сеченовский ДК» | с. Левашовка, ул. Почтовая, д. 66А | 50/2735 мест | Хор. |
| Обуховский СК филиал МБУК «Сеченовский ДК» | с. Обуховка, ул. Аникина, д. 9А | 60/1 655 мест | Удовл. |
| Сарбаевский СК филиал МБУК «Сеченовский РДК» | с. Сарбаево, ул. Выездная, д. 2 | 60/1 889 мест | Удовл. |
| Скрипинский СК филиал МБУК «Сеченовский ДК» | с. Скрипино, ул. Сельская, д. 8 | 50/2 324 мест | - |
| Шемаринский СК филиал МБУК «Сеченовский ДК» | с. Шемарино, ул. Молодежная, д. 3 | 50/3 963 мест | Удовл. |
| Шуваловский СК филиал МБУК «Сеченовский ДК» | с. Шуваловка, ул. Кооперативная, д. 14 | 100/1 371 мест | Ветхое |
| Ясновский СК филиал МБУК «Сеченовский ДК» | с. Ясное, ул. Центральная, д. 42 | 50/2 845 мест | Ветхое |
| СК Талызинского совхоза филиал МБУК «Сеченовский ДК» | с.п. Талызинского совхоза, ул. Молодежная, д. 12 | 30/1 722 мест | Удовл. |
| Митропольский СДК филиал МБУК «Сеченовский ДК» | с. Митрополье, ул. Школьная, д. 6 | 50/4 151 мест | Хор. |
| Синяковский СК филиал МБУК «Сеченовский ДК» | д. Синяковка, ул. Старая Линия, д. 2А | 50/2 833 мест | Удовл. |

  - Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры

Показатели потребности населения муниципального округа в объектах социальной

инфраструктуры в период реализации Программы представлены ниже в таблице.

| Наименование показателя | Проектная мощность действующих объектов | Сохраняемая мощность действующих объектов | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029год | 2030-2045 годы | Дефицит (-), излишек (+) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Прогнозная численность населения, тыс. человек |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13,223 | 13,157 | 13,091 | 13,026 | 12,961 | 12,896-11,781 |  |
| Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольные учреждения | 600 мест | 337 мест | 337 мест | 337 мест | 337 мест | 337 мест | 337 мест | 337 мест | +263 |
| Общеобразовательные учреждения | 1985 мест | 1295 мест | 1295 мест | 1295 мест | 1295 мест | 1295 мест | 1295 мест | 1295 мест | +690 |
| Учреждения дополнительного образования | 583 мест | 583 мест | 87% | 87% | 87% | 87% | 90% | 100% | 0 |
| Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доврачебная медицинская помощь | 108 посещений в смену | 108 посещений в смену | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| Врачебная стационарная медицинская помощь | 78 коек | 78 коек | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спортивные сооружения | 27 спортивных сооружения | 27 спортивных сооружения | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| Учреждения спорта | 3 спортивных объекта | 3 спортивных объекта | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения культуры клубного типа | 27 учреждения культуры клубного типа | 27 учреждения культуры клубного типа | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| Библиотеки | 18 библиотек | 18 библиотек | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |

Оценка социальной сферы проведена в разрезе социально значимых объектов образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры в соответствии с данными Генерального плана Сеченовского муниципального округа.

Потребности в учреждениях образования

Стратегическими задачами развития отрасли образования является:

- оптимизация сети образовательных учреждений;

- строительство новых объектов инфраструктуры;

- реконструкция существующих объектов инфраструктуры;

- совершенствование содержания, технологии обучения и воспитания;

- развитие системы обеспечение качества образования;

- повышение эффективности управления в отрасли.

Концентрация финансовых вложений должна способствовать оснащению школ современным оборудованием, в первую очередь – компьютерным оборудованием, наглядными пособиями и прочее, а также привлечению квалифицированных кадров.

Конечной целью всех этих организационных мероприятий является повышение качества школьной подготовки, общего культурного уровня молодежи и создание условий для нормального развития личности каждого молодого человека.

Соотношение мощности и фактической посещаемости объектов образовательной системы Сеченовского муниципального округа показывает, что в связи с особенностями сельской местности (малой численностью детей школьного возраста) в поселении наблюдается неполная загрузка имеющихся объектов образования в населённых пунктах округа.

Потребности в учреждениях культуры, физкультуры и спорта

Основные задачи в сфере культуры:

- сохранение культурного потенциала и культурного наследия, сети учреждений культуры и искусства;

- развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства;

- продолжение работы по совершенствованию системы мониторинга состояния и использования памятников истории и культуры, сохранности предметов библиотечных фондов.

Современное развитие сферы культуры должно быть направлено на просвещение населения об истории и культуре своего края, способствующее росту национального самосознания и гордости за свою малую родину.

Основные задачи в сфере физической культуры и спорта должны быть направлены на:

-  достижения нормативов обеспеченности объектов физической культуры и спорта;

- оснащение спортивных залов и площадок (в том числе школьных) современным спортивным оборудованием и инвентарем;

- приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивных школ, центров дополнительного образования (спортивных секций).

Расчет обеспеченности объектами обслуживания Сеченовского муниципального округа

При расчетах учитывались нормативные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека для градостроительного проектирования, утвержденные в Местных нормативах градостроительного проектирования Сеченовского муниципального района Нижегородской области (далее – МНГП МО) и в Региональных нормативах градостроительного проектирования Нижегородской области (далее – РНГП НО).

Расчет произведен в разрезе социально-значимых объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта.

|  |  | Численность населения, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующее положение |  | 13223 |  |  |
| Расчетный срок |  | 11 781 |  |  |
| Объекты обслуживания | Единица измерения |  | Нормативный показатель |  |  | Необходимо по норме | Обеспеченность существующими объектами обслуживания | Необходимо по норме (расчетный срок) | Профицит (+)/ дефицит (-) на расчетный срок |
|  |  |  | Регламенти рующий документ | Значение |  |  |  |  |  |
| Дошкольная образовательная организация | место/ 1000 чел. |  | МНГП МО | 35 |  | 463 | 600 | 412 | Профицит 188 ед. |
| Общеобразовательная организация | учащиеся/1000 чел. |  | МНГП МО | 100 |  | 1 322 | 1985 | 1178 | Профицит 807ед. |
| Фельдшерско-акушерские пункты | посещений в смену/ 1000 чел. |  | МНГП МО | 18,15 |  | 240 | 343 | 214 | Профицит 129 ед. |
| Библиотеки | тыс. ед. хранения /1000 чел. |  | СП 42.13330. 2016 | 5 |  | 66 | 167 | 59 | Профицит 108 ед. |
| Помещения для культурно-досуговой деятельности | место/ 1000 чел. |  | МНГП МО | 50 |  | 661 | 3 285 | 589 | Профицит 2696 ед. |
| Спортивные залы | м2/1000 чел. |  | МНГП МО | 350 |  | 4628 | 5557 | 4123 | Профицит 1434 ед. |
| Плоскостные спортивные сооружения (открытые) | м2/1000 чел. |  | МНГП МО | 1950 |  | 25785 | 14997 | 22973 | Дефицит 7976 м2. |

В результате проведенных расчетов обеспеченности объектами обслуживания 
Сеченовского муниципального округа с учетом прогнозной численности населения на расчетный срок будет наблюдаться профицит всех объектов социальной инфраструктуры, кроме плоскостных спортивных сооружений.

2.4.    Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры

Основы правового регулирования отношений по обеспечению граждан медицинской помощью, образованием, социальной защитой закреплены в Конституции Российской Федерации. В основном законе страны содержится комплекс социальных норм и гарантий, определяющих в первую очередь базовые принципы формирования социальной инфраструктуры. Предусмотренные ст. 8 Конституции Российской Федерации поддержка конкуренции, признание и равная защита государственной, муниципальной и частной собственности являются конституционной основой для создания и нормального функционирования государственного, муниципального и частного секторов социальной отрасли, конкуренции и свободы выбора при оказании и при получении различного спектра социальных услуг, что создает реальную основу для повышения качества социальной инфраструктуры. Конституция Российской Федерации содержит иные важнейшие положения, составляющие основу регулирования правоотношений социальной сферы. Так, в статье 41 закреплено право каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь, статья 43 закрепляет право каждого на образование – важнейшие права, необходимые для полноценного развития современного общества.

Принятые в развитие Конституции Российской Федерации Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее – Закон № 184-ФЗ) и Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ) разграничивают полномочия в области функционирования и развития социальной инфраструктуры между органами государственной власти и органами местного самоуправления.

Так, согласно статье 26.3 Закона № 184-ФЗ к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации относится решение следующих вопросов в социальной сфере:

 в области образования: организация предоставления общего образования в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации и обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам; организация предоставления среднего профессионального образования, включая обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования; организация предоставления дополнительного образования детей в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации; организация предоставления дополнительного профессионального образования в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации;

 в области культуры: организация библиотечного обслуживания населения библиотеками субъекта Российской Федерации, комплектования и обеспечения сохранности их библиотечных фондов, создание и поддержка государственных музеев, организация и поддержка учреждений культуры и искусства;

 в области физической культуры и спорта: осуществление региональных и межмуниципальных программ и проектов в области физической культуры и спорта, организация и проведение официальных региональных и межмуниципальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в том числе физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), обеспечение подготовки спортивных сборных команд субъекта Российской Федерации.

Значительное число вопросов по обеспечению населения объектами социальной инфраструктуры в соответствии с нормами Закона № 131-ФЗ отнесено к вопросам местного значения поселений, городских и муниципальных округов.

В настоящее время в области социальной инфраструктуры действует ряд профильных федеральных законов, устанавливающих правовое регулирование общественных отношений в определенной сфере. К таким законам относятся:

 Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

 Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре».

Указанные нормативные правовые акты регулируют общественные отношения, возникающие в связи с реализацией гражданами их прав на образование, на медицинскую помощь, культурную деятельность, а также устанавливают правовые, организационные, экономические и социальные основы оказания государственной социальной помощи нуждающимся гражданам и основы деятельности в области физической культуры и спорта.

Развитие социальной сферы невозможно без осуществления в нее инвестиций. Правовые акты российского законодательства, регулирующие инвестиции и инвестиционный процесс, направлены на создание благоприятного режима инвестиционной деятельности, в том числе в социальной сфере.

Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает, что при участии Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, они участвуют в таких отношениях на равных началах с иными участниками этих отношений — гражданами и юридическими лицами.

Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» является основополагающим законодательным актом в инвестиционной сфере, который определяет правовые и экономические основы инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории Российской Федерации, а также устанавливает гарантии равной защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, независимо от форм собственности.

Анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей инвестиционную деятельность в социальной сфере Российской Федерации, показывает, что к настоящему времени сложилась определенная система правовых актов, регулирующих общие проблемы (гражданские, бюджетные, таможенные и др. отношения), которые в той или иной мере относятся и к социальной сфере.

На региональном и местном уровне в целях создания благоприятных условий для функционирования и развития социальной инфраструктуры особую роль играют документы территориального планирования и нормативы градостроительного проектирования.

Региональные нормативы градостроительного проектирования Нижегородской области утверждены постановлением Правительства Нижегородской области от 31.12.2015 № 921 и содержат совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения, в том числе в области образования, здравоохранения, физической культуры и спорта и в иных областях, указанным в части 3 статьи 14 Градостроительного кодекса Российской Федерации и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Нижегородской области, а также содержат предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными частями 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения муниципальных образований и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований.

Постановлением Правительства Нижегородской области от 29.04.2010 № 254 утверждена Схема территориального планирования Нижегородской области, в которой определены виды, назначение и наименование объектов регионального значения в области образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, в области культуры и социального обслуживания, планируемые для размещения на территории Нижегородской области.

Таким образом, регулирование вопросов развития и функционирования социальной инфраструктуры осуществляется системой нормативных правовых актов, принятых на федеральном, региональном и местном уровнях в различных областях общественных отношений.

В связи с этим Программа обеспечивает сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры муниципального округа в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения и разработана в пределах утвержденного расчетного срока действия Генерального плана Сеченовского муниципального округа Нижегородской области, утвержденного приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 01.10.2025г. № 04-01-01/15.

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Программные мероприятия разработаны с учетом участия Сеченовского муниципального округа в федеральных и региональных программах: Адресная инвестиционная программа Нижегородской области, Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», Государственная программа «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области», Муниципальная программа «Развитие образования Сеченовского муниципального округа», Государственная программа РФ «Развитие культуры», Государственная программа «Развитие культуры и туризма Нижегородской области», национальный проект «С», Муниципальная программа «Развитие культуры Сеченовского муниципального округа»,  Государственная программа РФ «Развитие физической культуры и спорта», Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта Нижегородской области», Государственная программа РФ «Развитие здравоохранения», Региональная программа «Модернизации первичного звена здравоохранения Нижегородской области».

Для достижения цели Программы и выполнения поставленных задач запланированы мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального округа, которые приведены ниже в таблице.

Перечень мероприятий по строительству объектов местного значения

муниципального округа

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение объекта (адрес ОКСа или з.у.) | Параметры объекта | Мероприятие |  | Сроки реализации мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнитель |  | Источник меропри ятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Спортивный зал МБОУ Сеченовская СШ | 607580, Нижегородская обл. Сеченовский район с. Сеченово пер. Школьный 7 | 4000,0 (кв.м) |  | Строительство | 2028 |  | Управление образования Администрации Сеченовского муниципального округа |  | ГП «Комплексное развитие сельских территорий» |
| 1.2. | Мастерские ГБПОУ "Сеченовский агротехнический техникум" | 607580, Нижегородская обл. Сеченовский район с. Сеченово пер. Крылова, д.1А | Определяется проектом |  | Строительство | 2027 |  | ГБПОУ "Сеченовский агротехнический техникум" |  | Адресная инвестиционная программа Нижегородской области на 2026-2027 гг., ГП "Развитие образования Нижегородской области" |
| 1.3. | МБОУ Мурзицкая СШ | 607566, Нижегородская область, Сеченовский муниципальный округ, с. Мурзицы, ул. Новая, д. 3 | Определяется проектом |  | Капитальный ремонт внутренних помещений в МБОУ Мурзицкая СШ | 2027 |  | Управление образования Администрации Сеченовского муниципального округа |  | ГП "Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области" |
| 1.4. | МБДОУ детский сад "Солнышко" | 607580 Нижегородская область, Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Полевая, д.26 | Определяется проектом |  | Капитальный ремонт внутренних помещений и капитальный ремонт кровли в МБДОУ детский сад "Солнышко" | 2026 |  | Управление образования Администрации Сеченовского муниципального округа |  | ГП НО "Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области" |
| 1.5. | МБДОУ детский сад "Малыш" | 607580 Нижегородская область, Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Школьная, д. 11 | Определяется проектом |  | Капитальный ремонт кровли в МБДОУ детский сад "Малыш" | 2027-2029 |  | Управление образования Администрации Сеченовского муниципального округа |  | ГП "Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области" |
| 1.6. | МБДОУ детский сад "Малыш" | 607580 Нижегородская область, Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Школьная, д. 11 | Определяется проектом |  | Капитальный ремонт фасада в МБДОУ детский сад "Малыш" | 2027-2029 |  | Управление образования Администрации Сеченовского муниципального округа |  | ГП "Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области" |
| 1.7. | МБДОУ детский сад "Алые Паруса" | 607580 Нижегородская область, Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д. 35Д | Определяется проектом |  | Капитальный ремонт системы отопления в МБДОУ детский сад "Алые Паруса" | 2027-2029 |  | Управление образования Администрации Сеченовского муниципального округа |  | ГП "Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области" |
| - Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | МБУК "Краеведческий музей им. И.М. Сеченова" | 607580 Нижегородская область, Сеченовский район, с.Сеченово, ул. Кооперативная, д. 8А | Определяется проектом |  | Строительство отдельно стоящего выставочного корпуса МБУК "Краеведческий музей им. И.М. Сеченова" | 2028 |  | Отдел культуры Администрации Сеченовского муниципального округа |  | Адресная инвестиционная программа Нижегородской области на 2028-2029 гг. ГП РФ «Развитие культуры туризма Нижегородской области» |
| 2.2. | МБУК "Краеведческий музей им. И.М. Сеченова" | 607580 Нижегородская область, Сеченовский район, с.Сеченово, ул. Кооперативная, д. 8А | Определяется проектом |  | Капитальный ремонт здания МБУК "Краеведческий музей им. И.М. Сеченова" | 2030 |  | Отдел культуры Администрации Сеченовского муниципального округа |  | ГП РФ "Развитие культуры", ГП "Развитие культуры и туризма Нижегородской области" |
| 2.3. | "Мамлейская " сельская библиотека | 607570 Нижегородская область, Сеченовский район, с.Мамлейка, ул. Центральная, д.1 "В" | Определяется проектом |  | Капитальный ремонт "Мамлейской сельской библиотеки" | 2027 |  | Отдел культуры Администрации Сеченовского муниципального округа |  | Модернизация библиотек |
| 2.4. | "Красновская " сельская библиотека | 607569 Нижегородская область, Сеченовский район, с.Бахаревка, ул. Транспортная, д.5 | Определяется проектом |  | Капитальный ремонт "Красновской сельской библиотеки" | 2028 |  | Отдел культуры Администрации Сеченовского муниципального округа |  | Модернизация библиотек |
| 2.5. | МБУК «Сеченовский ДК» Ясновский СК | 607586 Нижегородская область, Сеченовский район, с. Ясное, ул. Центральная, д42 | 805,3 (кв.м.) 140 мест |  | Строительство | 2027-2028 |  | Отдел культуры Администрации Сеченовского муниципального округа |  | Адресная инвестиционная программа Нижегородской области на 2028-2029 гг. ГП РФ «Развитие культуры туризма Нижегородской области» |
| 2.6. | МБУК «Сеченовский ДК» Болтинский СДК | 607585 Нижегородская область, Сеченовский район, с, Болтинка, ул. Центральная, д.1 | Определяется проектом |  | Капитальный ремонт Болтинского СДК | 2027 |  | Отдел культуры Администрации Сеченовского муниципального округа |  | Национальный проект «Семья» |
| 2.7. | «Болтинская» сельская библиотека | 607585 Нижегородская область, Сеченовский район, с, Болтинка, ул. Центральная, д.1 | Определяется проектом |  | Модернизация | 2028 |  | Отдел культуры Администрации Сеченовского муниципального округа |  | Национальный проект «Семья» |
| 2.8. | МБУК «Сеченовский ДК» Красноостровский СДК | 607567 Нижегородская область, Сеченовский район, с.Красный Остров, ул. Советская, д.27 | Определяется проектом |  | Капитальный ремонт Красноостровского СДК | 2029 |  | Отдел культуры Администрации Сеченовского муниципального округа |  | ГП РФ "Развитие культуры", ГП "Развитие культуры и туризма Нижегородской области", Культура малой Родины |
| 2.9. | МБУК «Сеченовский ДК» СК Талызинского совхоза | 607578 Нижегородская область, Сеченовский район, п.Талызинского совхоза, ул. Молодежная, д.12 | Определяется проектом |  | Капитальный ремонт СК Талызинского совхоза | 2031 |  | Отдел культуры Администрации Сеченовского муниципального округа |  | ГП РФ "Развитие культуры", ГП "Развитие культуры и туризма Нижегородской области", Культура малой Родины |
| 2.10 | МБУК «Сеченовский ДК» Скрипинский СК | 607574 Нижегородская область, Сеченовский район, с. Скрипино, ул. Сельская, д8 | Определяется проектом |  | Капитальный ремонт Скрипинского СК | 2031 |  | Отдел культуры Администрации Сеченовского муниципального округа |  | ГП РФ "Развитие культуры", ГП "Развитие культуры и туризма Нижегородской области", Культура малой Родины |
| 2.11 | МБУК «Сеченовский ДК» Капитальный ремонт Синяковского СК | 607573 Нижегородская область, Сеченовский район, д.Синяковка, ул. Старая Линия д.2А | Определяется проектом |  | Капитальный ремонт Синяковского СК | 2031 |  | Отдел культуры Администрации Сеченовского муниципального округа |  | ГП РФ "Развитие культуры", ГП "Развитие культуры и туризма Нижегородской области", Культура малой Родины |
| - Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Шемаринский ФП | Нижегородская область, Сеченовский район, с. Шемарино | Определяется проектом |  | Строительство | 2027 |  | ГБУЗ НО «Сеченовская ЦРБ» |  | Модернизации первичного звена здравоохранения Нижегородской области |
| 3.2. | Ясновский ФП | Нижегородская область, Сеченовский район, с. Ясное | Определяется проектом |  | Строительство | 2031 |  | ГБУЗ НО «Сеченовская ЦРБ» |  | Модернизации первичного звена здравоохранения Нижегородской области |
| 3.3. | Митропольский ФП | Нижегородская область, Сеченовский район, с. Митрополье | Определяется проектом |  | Строительство | 2032 |  | ГБУЗ НО «Сеченовская ЦРБ» |  | Модернизации первичного звена здравоохранения Нижегородской области |
| 3.4. | Алферьевский ФП | Нижегородская область, Сеченовский район, с. Алферьево с. Шемарино | Определяется проектом |  | Строительство | 2033 |  | ГБУЗ НО «Сеченовская ЦРБ» |  | Модернизации первичного звена здравоохранения Нижегородской области |

4. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере. В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

Ориентировочная стоимость капитального ремонта и строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов. При разработке рабочей документации необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен.

Объемы и источники финансирования мероприятий по строительству объектов социальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Годы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2045 |  |  |  |
| - Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Спортивный зал МБОУ Сеченовская СШ | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 121278,0 |
|  |  | Региональный бюджет |  |  | 97000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  | 24278,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мастерские ГБПОУ "Сеченовский агротехнический техникум" | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 109825,0 |
|  |  | Региональный бюджет |  | 109825,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Капитальный ремонт внутренних помещений в МБОУ Мурзицкая СШ | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 17759,2 |
|  |  | Региональный бюджет |  | 16871,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 888,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Капитальный ремонт внутренних помещений и капитальный ремонт кровли в МБДОУ детский сад "Солнышко" | Федеральный бюджет | 20976,89 |  |  |  |  |  |  |  | 28837,33 |
|  |  | Региональный бюджет | 4309,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 3551,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Капитальный ремонт кровли в МБДОУ детский сад "Малыш" | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 2923,1 |
|  |  | Региональный бюджет |  | 2777,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 146,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Капитальный ремонт фасада в МБДОУ детский сад "Малыш" | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 2655,8 |
|  |  | Региональный бюджет |  | 2523,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 132,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Капитальный ремонт системы отопления в МБДОУ детский сад "Алые Паруса" | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 3902,0 |
|  |  | Региональный бюджет |  | 3707,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 194,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство отдельно стоящего выставочного корпуса МБУК "Краеведческий музей им. И.М. Сеченова" | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 5771,0 |
|  |  | Региональный бюджет |  |  | 4617,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  | 1154,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Капитальный ремонт здания МБУК "Краеведческий музей им. И.М. Сеченова" | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000,0 |
|  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  | 8000,0 |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 2000,0 |  |  |  |  |
| 2.3. | Капитальный ремонт "Мамлейской сельской библиотеки" | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500,0 |
|  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Капитальный ремонт "Красновской сельской библиотеки" | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000,0 |
|  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Строительство Ясновского ДК | Федеральный бюджет |  | 87113,3 |  |  |  |  |  |  | 119333,3 |
|  |  | Региональный бюджет |  | 32040,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 180,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Капитальный ремонт Болтинского СДК | Федеральный бюджет |  | 28251,4 |  |  |  |  |  |  | 30377,8 |
|  |  | Региональный бюджет |  | 1701,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 425,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Модернизация «Болтинской» сельской библиотеки | Федеральный бюджет |  |  | 5000,0 |  |  |  |  |  | 5000,0 |
|  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Капитальный ремонт Красноостровского СДК | Федеральный бюджет |  |  |  | 5600,0 |  |  |  |  | 8000,0 |
|  |  | Региональный бюджет |  |  |  | 2000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Капитальный ремонт Синяковского СК | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 2536,0 | 3622,0 |
|  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  | 906,0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 180,0 |  |  |
| 2.10. | Капитальный ремонт Скрипинского СК | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 10500,0 |  | 15000,0 |
|  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  | 3750,0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 750,0 |  |  |
| 2.11. | Капитальный ремонт СК Талызинского совхоза | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 6860,0 |  |  |  | 9800,0 |
|  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  | 2450,0 |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 490,0 |  |  |  |  |
| - Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Шемаринский ФП | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 7550,0 |
|  |  | Региональный бюджет |  | 7550,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Ясновский ФП | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 7550,0 |
|  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  | 7550,0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Митропольский ФП | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 7550,0 |
|  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  | 7550,0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Алферьевский ФП | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 7550,0 |
|  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  | 7550,0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Источниками финансирования Программы является консолидированный бюджет. На реализацию мероприятий могут привлекаться также внебюджетные средства.

Мероприятия программы реализуются на основе муниципальных контрактов, заключаемых в соответствии с Федеральным законом " О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5.ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ

(ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству и

реконструкции объектов социальной инфраструктуры представляет собой процесс определения степени достижения поставленных целей и оценки полученных результатов.

Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры является важным этапом в процессе принятия решений о реализации проекта. Она позволяет определить, насколько успешно были достигнуты поставленные цели и какие результаты были получены. Это позволяет сделать выводы о необходимости корректировки проекта или его дальнейшей реализации.

Предусмотрена возможность корректировки целевых индикаторов и показателей в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, изменений во внешней среде, социально-экономических условий и других оказывающих влияние факторов.

Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в предыдущем году, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей Программы и их плановых значений на основании следующей формулы:

F=FфактFплан∙100%,

где:

F- степень соответствия достижения целей и эффективности использования бюджетных средств, %;

Fфакт- фактическое значение объема финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятия за отчетный период;

Fплан- плановое значение объема финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятия за отчетный период.

Реализация мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального округа позволит достичь следующих социальных эффектов:

- повышение качества оказываемых услуг организациями муниципального округа в сфере образования, культуры, физической культуры и массового спорта, здравоохранения;

-обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры муниципального округа;

- обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры муниципального округа для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.

Показатели социальной эффективности мероприятий по развитию сети

объектов социальной инфраструктуры

| Вид объекта | Количество создаваемых рабочих мест | Уровень обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры, % |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2045 |
| Дошкольные образовательные организации | 13 | 100 | 100 |
| Общеобразовательные организации |  | 100 | 100 |
| Организации дополнительного образования |  | 100 | 100 |
| Учреждения культуры клубного типа | 1 | 100 | 100 |
| Библиотеки |  | 100 | 100 |
| Бассейны | 1 | 100 | 100 |
| Плоскостные сооружения |  | 85 | 100 |

Создание новых рабочих мест, которые предусматриваются мероприятиями программы комплексного развития социальной инфраструктуры, приведет к увеличению налоговых доходов за счет увеличения поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет Сеченовского муниципального округа.

Целевые индикаторы

| № п/п | Целевой показатель* | Единица измерения | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031-2045 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность населения | Баллов | 13,223 | 13,157 | 13,091 | 13,026 | 12,961 | 12,896 | 12,832-11,781 |
| 2. | Количество созданных новых рабочих мест | Единиц | 5 | 13 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| 3. | Перечень инфраструктурных индикаторов (количество проектов, мощность/прирост мощности, обеспеченность): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля МБОУ находящихся в нормативно-техническом состоянии | % | 91,0 | 91,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.2. | Доля МДОУ находящихся в нормативно-техническом состоянии | % | 87,5 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.3. | Доля МБУ ДО находящихся в нормативно-техническом состоянии | % | 91,0 | 91,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.4. | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.5. | Доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 60,33 | 62,14 | 64,0 | 65,92 | 67,89 | 69,93 | 72,03 |
| 3.6. | Доля учреждений культуры находящихся в нормативно-техническом состоянии | % | 67,0 | 67,0 | 74,0 | 79,0 | 81,0 | 90,0 | 100,0 |
| 3.7. | Увеличение количества посещений организаций культурно-досуговых учреждений к уровню 2023 года | % | 109,0 | 115,0 | 120,0 | 140,0 | 160,0 | 180,0 | 200,0 |
| 3.8. | Доля пациентов, обеспеченных доступной и качественной первичной медико-санитарной помощью и медицинской помощью, оказываемой в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек - 100% к 2045 году | % | 88,0 | 88,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 100,0 |

*- целевые показатели рассчитаны с учетом реализации мероприятий ДПР

Реализация Программы должно способствовать устойчивому развитию Сеченовского муниципального округа. Реализация инвестиционных проектов создаст благоприятные социальные условия для развития потенциала каждого человека, обеспечивая улучшение качества и доступности социальных услуг, таких как образование, здравоохранение, культура и социальное обеспечение для всех жителей.

Реализация организационных мероприятий и инвестиционных проектов, включенных в Программу, может привести к достижению целевых показателей комплексного развития социальной инфраструктуры на заданный период, при условии создания эффективных механизмов их реализации. Достижение целевых показателей является индикатором успешной реализации программы комплексного развития, который определяет будущую модель социальной инфраструктуры поселения.

Целевые индикаторы и показатели программы представлены ниже в таблице.

Целевые индикаторы и показатели программы.

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Плановое значение целевого индикатора |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | 2031-2045 |
| 1 | Уровень обеспеченности дошкольными образовательными организациями | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
| 2 | Уровень обеспеченности общеобразовательными организациями | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
| 3 | Доля детей, охваченных дополнительным образованием | % | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 90,0 | 100,0 |  | 100,0 |
| 4 | Уровень обеспеченности лечебно-профилактическими медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
| 5 | Уровень обеспеченности лечебно-профилактическими медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
| 6 | Уровень обеспеченности помещениями для культурно-досуговой деятельности | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 7 | Обеспеченность населения физкультурно-спортивными залами | % | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 8 | Обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями | % | 85,00 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 |  |

6.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

В случае, если в Генеральный план муниципального округа, внесены изменения, предусматривающие строительство или реконструкцию объектов социальной инфраструктуры, которые являются объектами местного значения и не включены в программу комплексного развития объектов социальной инфраструктуры муниципального округа, данная программа подлежит приведению в соответствие с генеральным планом муниципального округа в трехмесячный срок с даты внесения соответствующих изменений в генеральный план муниципального округа.

Настоящая Программа подлежит корректировке или пересмотру при вступлении в силу законов, постановлений, распоряжений, методических рекомендаций и других нормативно-правовых актов, регламентирующих требования и рекомендации к программам комплексного развития социальной инфраструктуры. Предусматривается возможность корректировки целевых индикаторов и показателей в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, изменений во внешней среде, социально-экономических условий и других оказывающих влияние факторов.