## АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЧЕНОВСКОГО

## МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2024г                                                                                                     № 1075

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование

комфортной городской среды на территории Сеченовского    муниципального округа Нижегородской области на 2023-2024 годы ».

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  в соответствии с Постановлением Правительства Нижегородской области от 01.09.2017 № 651 «Об утверждении государственной программы «Формирования современной городской среды на территории Нижегородской области», постановлением Администрации Сеченовского муниципального округа от 21.11.2022г. № 42 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Сеченовском муниципальном округе», Решение Совета депутатов Сеченовского муниципального округа от 06.12.2024г. № 40 «О внесении изменений на 2023-2024годы в Решение Совета депутатов от 22.12.2023г. № 90 «О бюджете Сеченовского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2024-2025 годов», Решение Совета депутатов Сеченовского муниципального округа от 27.12.2024года № 53«О бюджете Сеченовского муниципального округа на 2025 и на плановый период 2026-2027 годов» Администрация Сеченовского муниципального округа постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории Сеченовского муниципального округа Нижегородской области на 2023-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Сеченовского муниципального округа от 11.01.2023 года № 11(с  изменениями от  16.05.2023г. № 491, 05.09.2023г. №873, 27.12.2023г. №1280, 05.03.2024г. №190, 01.08.2024г. №612)  следующие изменения:

- 1.Паспорт программы  изложить  в следующей редакции :

1. Паспорт программы

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Сеченовского муниципального округа Нижегородской области (Управление капитального строительства, ЖКХ, жилищной политики и жилищного фонда) |
| --- | --- |
| Подпрограммы программы | Подпрограмма 1. Благоустройство муниципальных дворовых территорий Подпрограмма 2. Благоустройство муниципальных территорий общего пользования и мест массового отдыха населения Подпрограмма 3.Содержание объектов благоустройства и общественных территорий |
| Ответственный исполнитель Подпрограмм | Управление капитального строительства, ЖКХ, жилищной политики и жилищного фонда |
| Участники программы | Граждане и организации, заинтересованные в реализации мероприятий по благоустройству территории Сеченовского муниципального округа Нижегородской области |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Сеченовского муниципального округа Нижегородской области на основе проведения комплексного благоустройства территорий в границах муниципального образования |
| Задачи муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и муниципальных территорий общего пользования и мест массового отдыха населения Сеченовского муниципального округа Нижегородской области; Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Сеченовского муниципального округа Нижегородской области |
| Основные целевые показатели Программы | - площадь благоустроенных дворовых территорий; - количество благоустроенных дворовых территорий; - количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования и мест массового отдыха населения; - площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования и мест массового отдыха населения. |
| Срок реализации Программы | 2024 – 2027 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 34186,92 тыс. руб., в том числе: За счет средств федерального бюджета –8411,54 тыс. руб., в т.ч. -на поддержку программы современной городской среды-8411,54тыс.рублей; За счет средств областного бюджета 20659,6тыс. рублей, т.ч. -на поддержку программы современной городской среды-142,1тыс.рублей, -на содержание общественных территорий – 12907,5тыс.рублей, -на ремонт дворовых территорий – 10327,7тыс.рублей; За счет средств местного бюджета – 5115,78 тыс. рублей; Из них: На 2024 год – 10112,02тыс. рублей, в том числе: За счет средств федерального бюджета –3411,54 тыс. рублей, т.ч. -на поддержку программы современной городской среды-3411,54 тыс.рублей За счет средств областного бюджета – 4823,8 тыс. рублей, т.ч. -на поддержку программы современной городской среды-142,1тыс.рублей, -на содержание общественных территорий – 3263,4тыс.рублей, -на ремонт дворовых территорий – 2588,0тыс.рублей; За счет средств местного бюджета – 1876,68 тыс. рублей На 2025 год – 11358,3тыс. рублей, в том числе: За счет средств федерального бюджета –5000,0 тыс. рублей, т.ч. -на поддержку программы современной городской среды- тыс.рублей За счет средств областного бюджета – 5278,6 тыс. рублей, т.ч. -на поддержку программы современной городской среды-0тыс.рублей, -на содержание общественных территорий –3214,7тыс.рублей, -на ремонт дворовых территорий – 2579,9тыс тыс.рублей; За счет средств местного бюджета –1079,7тыс тыс. рублей На 2026 год – 6358,3тыс. рублей, в том числе: За счет средств федерального бюджета –0 тыс. рублей, т.ч. -на поддержку программы современной городской среды-0 тыс.рублей За счет средств областного бюджета – 5278,6 тыс. рублей, т.ч. -на поддержку программы современной городской среды-0тыс.рублей, -на содержание общественных территорий –3214,7тыс.рублей, -на ремонт дворовых территорий – 2579,9тыс тыс.рублей; За счет средств местного бюджета –1079,7тыс тыс. рублей На 2027 год – 6358,3тыс. рублей, в том числе: За счет средств федерального бюджета –0 тыс. рублей, т.ч. -на поддержку программы современной городской среды-0 тыс.рублей За счет средств областного бюджета – 5278,6 тыс. рублей, т.ч. -на поддержку программы современной городской среды-0тыс.рублей, -на содержание общественных территорий –3214,7тыс.рублей, -на ремонт дворовых территорий – 2579,9тыс тыс.рублей; За счет средств местного бюджета –1079,7тыс тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В ходе реализации программы планируется выполнить комплексное благоустройство 4 территорий общего пользования и мест массового отдыха населения и 23 дворовых территорий Сеченовского муниципального округа Нижегородской области |

-Пункт 2.5 Ресурсное обеспечение программы изложить в следующей редакции:

Реализацию Программы предполагается осуществить путем предоставления в установленном порядке субсидий из областного и федерального бюджетов бюджетам муниципальных образований.

Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств Сеченовскому муниципальному округу на поддержку программы «Формирование комфортной городской среды Сеченовского муниципального округа Нижегородской области» на 2024-2027 годы».

Общий объем финансирования Программы составляет 33430,74 тыс. руб., в том числе:

За счет средств федерального бюджета –8411,54 тыс. руб., в т.ч.

-на поддержку программы современной городской среды-8411,54тыс.рублей;

За счет средств областного бюджета 20659,6тыс. рублей, т.ч.

-на поддержку программы современной городской среды-142,1тыс.рублей,

-на содержание общественных территорий – 12254,8тыс.рублей,

-на ремонт дворовых территорий – 9810,7.рублей;

За счет средств местного бюджета  – 5414,6 тыс. рублей;

Указанные средства подлежат ежегодному уточнению с учетом размера предоставленной субсидии на соответствующий финансовый год.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

Расходные обязательства по предоставлению субсидий из бюджета  из областного и федерального бюджетов в целях софинансирования минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий софинансируются при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Ресурсное обеспечение реализации Программы на 2023-2026 годы представлено в приложении № 9.

- Приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) программы

|  | Наименование показателя (индикатора | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | текущий 2025год | очередной 2026год | Первый год планового периода2027 |
| Подпрограмма 1. «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 7 | 7 | 4 |  |
| 1.2 | Количество благоустроенных общественных пространств | Ед. | 1 | 1 | 1 |  |

- Приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий программы

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат | Связь с показателями Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| Подпрограмма 1. Проведение ремонта дворовых территорий | Администрация Сеченовского муниципального округа(Управление капитального строительства, ЖКХ, жилищной политики и жилищного фонда) | 2024 год | 2027 год | Выполнение работ ремонту дворовых территорий | - количество отремонтированных дворовых территорий - площадь благоустроенных дворовых территорий |
| Подпрограмма 2. Благоустройство муниципальных территорий общего пользования и мест массового отдыха населения | Администрация Сеченовского муниципального округа(Управление капитального строительства, ЖКХ, жилищной политики и жилищного фонда) | 2024 год | 2027 год | Выполнение работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования и мест массового отдыха населения 1 Благоустройство Усадьбы Беклемишева в с.Сеченово 2.Благоустройство сквера воинов интернационалистов в с. Сеченово 3.Благоустройство парка Победы в с.Сеченово – II этап Благоустройство общественного пространства по ул. 70 лет Октября | - количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования и мест массового отдыха населения; - площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования и мест массового отдыха населения |
| Подпрограмма 3. Содержание объектов благоустройства и общественных территорий Сеченовского муниципального округа | Администрация Сеченовского муниципального округа(Управление капитального строительства, ЖКХ, жилищной политики и жилищного фонда) | 2024 год | 2027 год | Выполнение работ по содержанию объектов благоустройства и общественных территорий |  |

- Приложение № 3 к Программе изложить в следующей редакции

Адресный перечень

дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству

| № п/п | Адрес многоквартирного дома |
| --- | --- |
| 2024 год |  |
| 1 | пос.Теплостанского совхоза, ул. Школьная, 18А |
| 2. | пос.Теплостанского совхоза, ул. Центральная, 11 |
| 3. | с.Сеченово, ул. Пионерская, 2 |
| 4. | с.Сеченово, ул. Пионерская, 5 |
| 5. | с.Сеченово, ул. Пионерская, 11 |
| 6. | с.Сеченово, ул. Пионерская, 9 |
| 7. | c.Сеченово, ул.Пионерская, 31 |
| 2025 год |  |
| 1. | с.Сеченово, ул.Советская, 31 |
| 2. | с.Сеченово, ул.Советская, 35 |
| 3. | с.Сеченово, ул.Советская, 39 |
| 4. | с.Сеченово, ул.Советская, 41 |
| 5. | с.Сеченово, ул.Советская, 43 |
| 6. | с.Сеченово, ул.Советская, 45 |
| 2026 год |  |
| 1. | с.Верхнее Талызино, ул. Ивана Заикина,1 |
| 2. | с.Верхнее Талызино, ул. Ивана Заикина,2 |
| 3. | с.Верхнее Талызино, ул. Комсомольская, 1 |
| 4. | с.Верхнее Талызино, ул. Комсомольская, 3 |

- Приложение № 4 к Программе изложить в следующей редакции

Адресный перечень

общественных пространств, подлежащих благоустройству

| № п/п | Общественное пространство, адрес |
| --- | --- |
| 2024 год |  |
| 1 | Благоустройство усадьбы Беклемишева в с. Сеченово |
| 2025 год |  |
| 2 | Благоустройство сквера воинов интернационалистов в с. Сеченово |
| 2026 год |  |
| 3 | Благоустройство парка Победы в с.Сеченово – II этап Благоустройство общественного пространства по ул. 70 лет Октября |

- Приложение № 5

Сроки реализации мероприятий Программы

| Наименование контрольного события программы |  | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Контрольное событие № 1 |  | Благоустройство дворовых территорий | Администрация Сеченовского муниципального округа Нижегородской области (Управление капитального строительства, ЖКХ, жилищной политики и жилищного фонда) |  | V | V |
| Контрольное событие № 2 |  | Благоустройство муниципальных территорий общего пользования и мест массового отдыха населения | Администрация Сеченовского муниципального округа Нижегородской области (Управление капитального строительства, ЖКХ, жилищной политики и жилищного фонда) |  | V | V |
| Контрольное событие № 3 | Содержание объектов благоустройства и общественных территорий Сеченовского муниципального округа |  | Администрация Сеченовского муниципального округа Нижегородской области (Управление капитального строительства, ЖКХ, жилищной политики и жилищного фонда) |  | V | V |

2. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Сеченовского муниципального округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МСУ

Сеченовского муниципального округа                                                           Е.Г.Наборнов